Проект

Решения Ученого совета

от 23 ноября 2017 г.

- Заслушав и обсудив доклад заместителя директора по АХР Кузнецова Д. В. о подготовке имущественного комплекса и инженерно-технических сетей института к зимней эксплуатации, Ученый Совет отмечает, что в ходе выполнения плана мероприятий по подготовке института к работе в зимних условиях освоено более 1,3 млн. рублей, что составляет 15% к плану. Осуществлено утепление объектов института с заменой старых окон на пластиковые в аудиториях №№ 106-1, 211-1, 401-1, 204-1, 306-1, 107-2, музей.

Силами работников хозяйственной части произведены работы по косметическому ремонту аудиторий и служебных помещений института. Также осуществлена промывка всех систем отопления.

С привлечением подрядной организации выполнены работы по устройству мягкой кровли актового зала, выполнены работы по монтажу нового водопровода в общежитии №2, расположенного по адресу: г. Сыктывкар,  ул.  Первомайская, д. 121, произведен ремонт душевых в общежитии №1, расположенного по адресу: г. Сыктывкар, ул. Старовского, д. 26.

В обоих общежитиях выполнен косметический ремонт рабочих помещений, жилых комнат, мест общего пользования общей площадью 300 кв.м.

В то же время, в связи с недостаточным финансированием не выполнен ряд мероприятий по утеплению зданий института, по восстановлению резервного кабеля в учебном корпусе по адресу: г. Сыктывкар, ул. Южная, д. 11.

Ученый Совет постановляет:

1. Признать работу хозяйственной части по подготовке имущественного комплекса к эксплуатации в зимний период удовлетворительной.

2. Продолжить работы по завершению плана подготовки института к зимней эксплуатации:

2.1. по изготовлению и установке новых деревянных оконных блоков в общежитии №1 по адресу: г. Сыктывкар, ул. Старовского, д. 26.

| Срок: в течение года | Отв.: зам. директора по АХР |
| --- | --- |

2.2. по ремонту аудиторий №№ 303-2; 112-1; 108-2, расположенных по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, учебный корпус №1, №2.

| Срок: в течение года | Отв.: зам. директора по АХР |
| --- | --- |

2.3. по установке новых светильников в аудиториях и служебных помещениях СЛИ.

| Срок: в течение года | Отв.: зам. директора по АХР |
| --- | --- |

2.4. по замене вводного водопровода  холодной воды в учебном корпусе №2, расположенного по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39.

| Срок: в течение года | Отв.: зам. директора по АХР |
| --- | --- |

3. Внести в план мероприятий по подготовке к зимнему сезону 2017-2018г. г. дополнительный перечень работ:

3.1. замена окон в аудиториях №№ 303-2; 112-1; 402-1; 210-1; 108-2; 306-1, расположенных  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, учебный корпус №1, №2.

| Срок: 01.12.2017 | Отв.: зам. директора по АХР |
| --- | --- |

3.2. замена электропроводки в общежитии №1 по адресу: г. Сыктывкар, ул. Старовского, д. 26.

| Срок: 01.12.2018 | Отв.: зам. директора по АХР |
| --- | --- |

3.3. замена канализационных стояков в общежитии №1 по адресу: г. Сыктывкар, ул. Старовского, д. 26.

| Срок: 01.12.2018 | Отв.: зам. директора по АХР |
| --- | --- |

- Заслушав и обсудив сообщения деканов факультетов Самородницкого А. А., Морозовой Е. В., Поповой Т. В. о рассмотрении сводных отчётов по самообследованию основных образовательных программ высшего образования, Ученый Совет отмечает, что в связи с предстоящей аккредитацией основных образовательных программ высшего образования (далее - ООП ВО) Сыктывкарского лесного института в 2018/19 учебном году (приказ СЛИ от 03.10.2017              № 211/О «О самообследовании ООП»,) руководителями направлений и заведующими кафедрами проведено самообследование ООП ВО по форме отчета. Сводные отчеты по самообследованию                 ООП ВО были рассмотрены на советах факультетов и представлены деканами факультетов Ученому совету.

Наряду с этим Ученый совет отмечает, что в процессе самообследования ООП ВО СЛИ выявлены отклонения от требований федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (далее – ФГОС ВО) к кадровому составу (направления подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» (профили «Технология деревообработки» и «Лесоинженерное дело»), 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент») и обеспеченности литературой (по всем ООП ВО).

Ученый Совет постановляет:

1. Принять к сведению сводные отчеты по самообследованию ООП ВО факультетов.

2. Устранить отклонения от требований ФГОС ВО по кадровому составу по ООП ВО направлений бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» (профили «Технология деревообработки» и «Лесоинженерное дело»), 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент».

| Срок: к 04.12.2017 | Отв.: деканы ФЛиСХ и ФЭиУ зав. кафедрами ЛХиДО, АИ,ЭиТЭ и ЭиУ |
| --- | --- |

3. Представить план по устранению отклонений от требований ФГОС ВО по книгообеспеченности дисциплин и практик ООП ВО на заседании Ученого совета 22.02.2018.

| Срок: к 22.02.2018 | Отв.: деканы, зав. кафедрами |
| --- | --- |

Проект

План работы Учёного совета

Сыктывкарского лесного института

на 2017 – 2018 учебный год

| № | Дата | Повестка дня |
| --- | --- | --- |
| 1 | 21.09.2017 | Итоги приёма и задачи организации профориентационной работы в 2017/18 учебном году. Докладчик – ответственный секретарь приёмной комиссии Пестова Н. Ф. О реализации ООП по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренно. Докладчик – деканы факультетов. Утверждение плана работы Ученого совета, общественных организаций СЛИ на 2017/18 учебный год. Докладчик – секретарь Учёного совета Ассадуллин Ф. Ф. |
| 2 | 16.11.2017 | Подготовка имущественного комплекса и инженерно-технических сетей к зимней эксплуатации. Докладчик – зам. директора по АХР Кузнецов Д. В. Утверждение отчётов по самообследованию укрупнённых групп направлений подготовки. Докладчик – руководители укрупнённых групп, деканы факультетов, начальник ОК, зав. библиотекой. |
| 3 | 21.12.2017 | О развитии позитивных форм самоорганизации, самоуправления и самодеятельности студентов. Докладчик – начальник ОВиСР Широченко А.М., председатель ОСО СЛИ. Утверждение научной темы кафедры «Воспроизводство лесных ресурсов, ландшафтной архитектуры, землеустройства и кадастров». Тема: «Инновационные технологии в ландшафтной архитектуре». Докладчик – зав. кафедрой ВЛР,ЗУиЛА Паршина Е.И. |
| 4 | 22.02.2018 | О выполнении научных исследований в 2017 году и утверждении плана научно-исследовательских работ в СЛИ на 2018 год. Докладчик – начальник ОООНиИД Хохлова Е. В. О работе Лесного образовательного кластера РК. Докладчик – куратор ЛОК Мусихин П. В. Об адаптации студентов первого курса к учебному процессу. Докладчик – зав .кафедрой ГиСД Мачурова Н. Н. |
| 5 | 16.04.2018 | О финансово-хозяйственной деятельности СЛИ в 2017 году. Докладчик – зам. директора по ЭВ Непомнящих Ж. В. Об утверждении учебных планов и программ на 2018/19 учебный год. Докладчик – начальник УМУ Боровлёва З. А. |
| 6 | 14.06.2018 | Конкурсные дела. Докладчик – секретарь Учёного совета Асадуллин Ф. Ф. Итоги работы коллектива СЛИ в 2017/18 учебном году. Докладчик – директор института Гурьева Л. А. Об итогах рейтинговой оценки работы преподавателей за 2017/18 учебный год. Докладчик – начальник ОООНиИД Хохлова Е. В. Об обеспечении работы приёмной кампании 2018 году. Докладчик – ответственный секретарь приёмной комиссии Пестова Н. Ф. |
| 7 | 07.07.2018 | 1. Об итогах работы государственных аттестационных комиссий и задачи на 2018/19 учебный год. Докладчик – деканы факультетов. |