МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

#### университет имени С.М. Кирова»

#### (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

________________________Л. А. Гурьева

«_____»_______________________20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Подготовка строительного производства в условиях Севера», ФТД.01

Наименование ООП ВО: «Промышленное и гражданское строительство»

Направление подготовки: 08.03.01 «Строительство»

Направленность (профиль): «Промышленное и гражданское строительство»

Программа подготовки:  бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: Лесного и сельского хозяйства

Кафедра: Ландшафтная архитектура, строительство и землеустройство

Год начала подготовки: 2021  г.

Курс 4 (очная), 5 (заочная)	                                                                                                 Семестр (очная): 8

Общая трудоемкость в ЗЕТ, часах: 2, 72

Форма контроля: контрольная работа, зачет

Сыктывкар 20__

Лист согласований

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки  08.03.01 «Строительство», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ  31.05.2017,   № 481, а также примерной  основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «__»________г.

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «__» _____  20__ г., протокол №____

Разработчик __ ___________ кафедры «ЛА,СиЗУ»__________    _____________

(должность, кафедра)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Зав. кафедрой __доцент кафедры _« ЛА,СиЗУ»_________________Романов Г. Г.

(должность, кафедра)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой «ЛА, С и ЗУ»____________________________                   Романов Г. Г.

(название кафедры)	    (подпись)	                                  (Ф.И.О.)

Декан ЛиСХ________________________________                                     Попова Т. В.

(название факультета)	(подпись)	                                   (Ф.И.О.)

- Цель и задача дисциплины:

Целью преподавания дисциплины «Подготовка строительного производства в условиях Севера» является освоение студентами основных положений, вопросов и условий, связанных с обеспечением необходимой устойчивости и долговечности конструкций, зданий и сооружений, возводимых и эксплуатируемых в зонах вечной мерзлоты, низких температур и сурового климата, а также в зонах, приравненных к этим районах.

Задачи изучения дисциплины:

- Изучение факторов и причин, влияющих влияющие на будущие конструкции и здания и сооружения после возведения и устройства;

- Изучение методов эксплуатации будущих конструкций и зданий после ввода в действие и выполнения своего назначения;

- Ознакомление с  основами рационального проектирования и конструирования зданий и сооружений в этих экстремальных условиях.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина  «Подготовка строительного производства в условиях Севера» относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, к факультативам.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: Инженерная геодезия, Основы геотехники, Средства механизации строительства, Организация строительного производства.

3.Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Код и наименование выпускника профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тип задач профессиональной деятельности: технологический |
| Организация и обеспечение качества результатов технологических процессов Организация и обеспечение качества результатов технологических процессов | здания, сооружения промышленного и гражданского назначения | ПК-1. Способен разрабатывать проекты производства работ | ПК-1.1. Использует знания по организации и управлению строительным производством. |

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

| Вид учебной работы | Очная форма (4 курс) | Заочная форма (5 курс) |
| --- | --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 24,15 | 8,15 |
| В том числе: |  |  |
| Лекции | 12 | 4 |
| Лабораторные работы | - | - |
| Практические занятия | 12 | 4 |
| Другие виды контактной работы: | 0,15 | 0,15 |
| Прием зачета | 0,15 | 0,15 |
| Самостоятельная работа (всего) | 47,85 | 60 |
| Часы на контроль (зачет с оценкой) |  | 3,85 |
| Вид промежуточной аттестации (зачет) |  |  |
| Общая трудоемкость час | 72 | 72 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 2 | 2 |

5. Содержание дисциплины

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Практические занятия | Самостоятельная работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего часов | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения. Условия строительства | 2 | 2 | 7,85 | 4 |  | 11,85 | ПК1-1 |
| 2. | Организация мерзлотно-грунтового контроля. | 2 | 2 | 8 | 4 |  | 12 | ПК1-1 |
| 3. | Подготовка строительства к производству работ в зимний и весенний периоды. | 2 | 2 | 8 | 4 |  | 12 | ПК1-1 |
| 4. | Основные положения при эксплуатации строительных машин и механизмов | 2 | 2 | 8 | 4 |  | 12 | ПК1-1 |
| 5. | Производство общеплощадочных, земляных и бетонных работ | 2 | 2 | 8 | 4 |  | 12 | ПК1-1 |
| 6. | Возведение надземных несущих и ограждающих конструкций в зимнее время | 2 | 2 | 8 | 4 |  | 12 | ПК1-1 |
|  | Прием зачета |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 |  |
|  | Всего: | 12 | 12 | 47,85 | 24,15 |  | 72 |  |

5.2. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для заочной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Практические занятия | Самостоятельная работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего часов | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения. Условия строительства | 0,5 |  | 10 | 0,5 |  | 10,5 | ПК1-1 |
| 2. | Организация мерзлотно-грунтового контроля. | 0,5 |  | 10 | 0,5 |  | 10,5 | ПК1-1 |
| 3. | Подготовка строительства к производству работ в зимний и весенний периоды. | 0,5 | 2 | 10 | 2,5 |  | 12,5 | ПК1-1 |
| 4. | Основные положения при эксплуатации строительных машин и механизмов | 0,5 |  | 10 | 0,5 |  | 10,5 | ПК1-1 |
| 5. | Производство общеплощадочных, земляных и бетонных работ | 1 |  | 10 | 1 |  | 11 | ПК1-1 |
| 6. | Возведение надземных несущих и ограждающих конструкций в зимнее время | 1 | 2 | 10 | 3 |  | 13 | ПК1-1 |
|  | Прием зачета |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 |  |
|  | Часы на контроль (зачет) |  |  |  |  | 3,85 | 3,85 |  |
|  | Всего: | 4 | 4 | 60 | 8,15 | 3,85 | 72 |  |

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)  для студентов очной формы

| № | Наименование разделов дисциплины | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общие сведения. Условия строительства. | Территория Крайнего Севера и приравненных к нему районов в том числе в Республике Коми. Основные нормативные документы и инструкции по специфике строительства на Крайнем Севере. Физико-географические условия строительства. Принципы использования вечномерзлых грунтов в качестве оснований. | 2 | ПК1-1 |
| 2 | Организация мерзлотно-грунтового контроля. | Температурный режим грунтов. Наблюдение за осадками зданий и сооружений. Мероприятия по борьбе с наледями, термокарстом, оврагами, солифлюкцией, физико-механические свойства мерзлых грунтов. | 2 | ПК1-1 |
| 3 | Подготовка строительства к производству работ в зимний и весенний периоды. | Проектирование организации строительного производства. Временные здания и сооружения в условиях Севера. Организация труда в бригадах. Нормы продолжительности строительства. Доставка строительных материалов и оборудования. Подготовка территории строительства. Предпостроечное замораживание, рыхление и оттаивание грунта. Снегозащита, атозимники. Специальный внутрипостроечный транспорт | 2 | ПК1-1 |
| 4 | Основные положения при эксплуатации строительных машин и механизмов. | Обслуживание машин при низких температурах. Эксплуатация грузоподъемных машин и механизмов. Техника безопасности. Электробезопасность СМР. | 2 | ПК1-1 |
| 5 | Производство общеплощадочных, земляных и бетонных работ. | ППР, стройгенплан по видам основных работ и периодам строительства. Технологические карты. Расчет потребности основных механизмов для работ нулевого цикла. Устройство фундаментов зданий и сооружений по I принципу. Сваи в вечно- мерзлых грунтах. Сроки вмерзания свай. Здания на подсвайках (II принцип) | 2 | ПК1-1 |
| 6 | Возведение надземных несущих и ограждающих конструкций в зимнее время | Особенности изготовления и монтаж сборных труб и стальных конструкций. Каменные конструкции. Мероприятия по наблюдению за состоянием зимней кладки, оголовников фундаментов, ранзбалок и опорных подушек при наступлении плюсовой температуры. | 2 | ПК1-1 |
|  |  | Всего | 12 |  |

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)  для студентов заочной формы

| № | Наименование разделов дисциплины | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общие сведения. Условия строительства. | Территория Крайнего Севера и приравненных к нему районов в том числе в Республике Коми. Основные нормативные документы и инструкции по специфике строительства на Крайнем Севере. Физико-географические условия строительства. Принципы использования вечномерзлых грунтов в качестве оснований. | 0,5 | ПК1-1 |
| 2 | Организация мерзлотно-грунтового контроля. | Температурный режим грунтов. Наблюдение за осадками зданий и сооружений. Мероприятия по борьбе с наледями, термокарстом, оврагами, солифлюкцией, физико-механические свойства мерзлых грунтов. | 0,5 | ПК1-1 |
| 3 | Подготовка строительства к производству работ в зимний и весенний периоды. | Проектирование организации строительного производства. Временные здания и сооружения в условиях Севера. Организация труда в бригадах. Нормы продолжительности строительства. Доставка строительных материалов и оборудования. Подготовка территории строительства. Предпостроечное замораживание, рыхление и оттаивание грунта. Снегозащита, атозимники. Специальный внутрипостроечный транспорт | 0,5 | ПК1-1 |
| 4 | Основные положения при эксплуатации строительных машин и механизмов. | Обслуживание машин при низких температурах. Эксплуатация грузоподъемных машин и механизмов. Техника безопасности. Электробезопасность СМР. | 0,5 | ПК1-1 |
| 5 | Производство общеплощадочных, земляных и бетонных работ. | ППР, стройгенплан по видам основных работ и периодам строительства. Технологические карты. Расчет потребности основных механизмов для работ нулевого цикла. Устройство фундаментов зданий и сооружений по I принципу. Сваи в вечно- мерзлых грунтах. Сроки вмерзания свай. Здания на подсвайках (II принцип) | 1 | ПК1-1 |
| 6 | Возведение надземных несущих и ограждающих конструкций в зимнее время | Особенности изготовления и монтаж сборных труб и стальных конструкций. Каменные конструкции. Мероприятия по наблюдению за состоянием зимней кладки, оголовников фундаментов, ранзбалок и опорных подушек при наступлении плюсовой температуры. | 1 | ПК1-1 |
|  |  | Всего | 4 |  |

5.5. Практические занятия для студентов очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Общие сведения. Условия строительства. | 2 | ПК1-1 |
| 2. | 2 | Организация мерзлотно-грунтового контроля. | 2 | ПК1-1 |
| 3. | 3 | Подготовка строительства к производству работ в зимний и весенний периоды. | 2 | ПК1-1 |
| 4. | 4 | Основные положения при эксплуатации строительных машин и механизмов. | 2 | ПК1-1 |
| 5. | 5 | Производство общеплощадочных, земляных и бетонных работ. | 2 | ПК1-1 |
| 6. | 6 | Возведение надземных несущих и ограждающих конструкций в зимнее время. | 2 | ПК1-1 |
| Всего | 12 |  |

5.6. Практические занятия для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3 | Подготовка строительства к производству работ в зимний и весенний периоды. | 2 | ПК1-1 |
| 2. | 6 | Возведение надземных несущих и ограждающих конструкций в зимнее время. | 2 | ПК1-1 |
| Всего | 6 |  |

5.7. Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-емкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой. | 7,85 | ПК1-1 | Реферат |
| 2. | 2 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой. | 8 | ПК1-1 | Реферат |
| 3. | 3 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой. | 8 | ПК1-1 | Реферат |
| 4. | 4 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой. | 8 | ПК1-1 | Контрольная работа |
| 5. | 5 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой. | 8 | ПК1-1 | Контрольная работа |
| 6. | 6 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой. | 8 | ПК1-1 | Контрольная работа |
| Всего: | 47,85 |  |  |

5.8. Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения.

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-емкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой. | 10 | ПК1-1 | Реферат |
| 2. | 2 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой. | 10 | ПК1-1 | Реферат |
| 3. | 3 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой. | 10 | ПК1-1 | Реферат |
| 4. | 4 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой. | 10 | ПК1-1 | Контрольная работа |
| 5. | 5 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой. | 10 | ПК1-1 | Контрольная работа |
| 6. | 6 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой. | 10 | ПК1-1 | Контрольная работа |
| Всего: | 60 |  |  |

6. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

| Формы Методы | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | д/о | з/о | д/о | з/о |
| Исследовательский метод | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Итого интерактивных занятий: | 4 | 2 | 4 | 2 |

7. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Студентам необходимо ознакомиться с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД), с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимся в библиотеке института, с графиком консультаций преподавателей кафедры.

7.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к зачету, а также к практическим занятиям.

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания преподавателя.

Студентам необходимо:

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, представленный лектором. Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам или к преподавателю.

7.2. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий (контрольная работа)

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей программе;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и сдавать их в установленные сроки;

- при подготовке к зачету параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины.

Требования к оформлению контрольной работы: шрифт - Times New Roman, размер шрифта -12, межстрочный интервал -1,5, размер полей- 2,5 см, отступ в начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине; листы контрольной работы скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема контрольной работы, ФИО студента.

7.3. Методические рекомендации по работе с литературой

Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и дома.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

К учебно-методическим материалам, обеспечивающим освоение учебных дисциплин отнесены:

- рабочая программа,

- ФОС,

-  СРС.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса. Она включает в себя:

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу (смотрите далее);

– работу с электронными учебными ресурсами;

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

– подготовку к зачёту.

Основная учебная литература

1. Илларионов, В. А. Подготовка строительного производства в условиях Севера [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки бакалавриата 08.03.01 «Строительство» всех форм обучения : электронный аналог печатного издания / В. А. Илларионов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ). - Сыктывкар : СЛИ, 2017. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001542.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

      - Белецкий, Б. Ф. Технология и механизация строительного производства [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Строительство» / Б. Ф. Белецкий ; Издательство "Лань" (ЭБС). - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 752 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/9461#book_name.

      - Верстов, В. В. Технология и комплексная механизация шпунтовых и свайных работ [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов строительных вузов / В. В. Верстов, А. Н. Гайдо, Я. В. Иванов ; Издательство "Лань" (ЭБС). - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 288 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3736/.

9. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 9.1 Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 12 | 12 | 13 | 37 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача зачета(максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 9.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

10. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

11. Промежуточный и текущий контроль

11.1 Тематика контрольных работ

Особенности строительного производства в условиях Севера

Подготовка строительства к производству работ в зимний и весенний периоды

Организация мерзлотно-грунтового контроля

Производство общеплощадочных, земляных и бетонных работ

Возведение надземных несущих и ограждающих конструкций в зимнее время

Работа машин и механизмов в условиях Севера

Охрана труда и техника безопасности при низких температура

Архитектурно-планировочные средства смягчения сурового климата

Основания и фундаменты в условиях вечно-мерзлых грунтов.

Температурный режим и наблюдение за осадками зданий и сооружений

11.2. Текущий контроль

Примеры тестов для контроля знаний.

Тема: «Организация мерзлотно-грунтового контроля»

1.Продолжительность мониторинга по I принципу строительства составляет:

А). В течение строительства.

Б). В течение строительства и эксплуатации.

В). В течение эксплуатации.

2.Продолжительность мониторинга по II принципу с использованием
предварительного оттаивания грунтов составляет:
А). 15 дней.	В). 5 дней.

Б). 10 дней.	Г). 20 дней.

3.	К пучинистым грунтам относятся:
А). Пески, песчано-гравийная смесь.
Б). Пески пылеватые и мелкие.

В). Супеси.

Г). Суглинки, глины.

4.	Развитие криогенных процессов в деятельном слое:
А). Солифлюкция, термокарст.

Б). Наледи, бугры пучения.

В). Пучение, морозобойные трещины, солифлюкция.

5.	Минимальная глубина заложения фундаментов всех типов, кроме свайных по принципу I использования вечномерзлых грунтов в качестве оснований в зависимости от расчетной глубины сезонного оттаивания грунта (d):

A) d +1м.	В) d +4м.

Б) d+2M.	Г) не нормируется.

6.	Сила смерзания возрастает:
А) С увеличением льдистости.

Б) С увеличением влажности в пределах до полной влагоемкости грунта.

В) С увеличением влажности до и после предела полной влагоемкости.

7.	Минимальная глубина заложения свайных фундаментов по принципу 1 использования вечномерзлых грунтов в качестве оснований в зависимости от расчетной глубины сезонного оттаивания грунта (d):

A) d +2м.	В)d +1м.

Б) d +4м.	Г) Не нормируется.

8.	Что такое пучение промерзающего грунта?

А). Увеличение объема грунта вследствие миграции влаги.

Б). Увеличение объема грунта вследствие температурного градиента.

В). Увеличение объема грунта вследствие замерзания грунтовой влаги.

Г). Поднятие поверхности вследствие набухания.

9.	Нормативная глубина сезонного промерзания горных пород принимается

равной:

А). Глубине промерзания грунта в зимний период времени.

Б). Среднему значению из максимальных глубин сезонного промерзания за многолетний период наблюдения (не менее 5 лет) на участках с оголенной поверхностью земли и глубиной залегания подземных вод большей сезонного промерзания.

В). Среднее значение из максимальных величиной сезонного промерзания за 10-летний период наблюдения на участках с оголенной поверхностью земли и глубиной залегания подземных вод большей сезонного промерзания.

Г). Расчетной глубине промерзания с коэффициентом надежности 0,8.

10.	Сжимаемость минерально-ледяных грунтов обусловлена деформируемостью и
перемещением компонентов. Сжимаемость возрастает:

А). Глина-суглинок-супесь-песок.

Б). Песок-супесь-суглинок глина.

В). Более сложная зависимость при изменении их температуры.

11.	Высота капиллярного подъема («высота всасывания») в дисперсных грунтах возрастает:

А). Глина-суглинок-пыль-супесь-песок.

Б). Песок-супесь-суглинок-пыль-глина.

В). Пыль-супесь-песок-суглинок-глина.

Г). Песок-супесь-пыль-суглинок-глина.

12.	Оценка прочности мерзлых оснований при постоянно действующей нагрузке
обуславливается силами:

А). Внутреннего трения.

Б). Сцепления.

В). Равными действиями сцепления и внутреннего трения.

13.	Что такое касательные силы смерзания?

А). Это силы смерзания грунта с боковой поверхностью сооружений.

Б). Это силы смерзания грунта с подошвой опор.

В). Это силы пучения деятельного слоя.

14.	В каких мерзлых грунтах при прочих равных условиях, мощность деятельного слоя максимальная?

А) Суглинки. В) Глина. Г) Песок. Б) Суглинок.

15.	Развитие посткриагенных процессов в деятельном слое:
А). Пучение, морозобойные трещины.

Б). Наледи, бугры пучения.

В). Солифлюкция, термокарст.

Тема «Подготовка строительства к производству работ в зимний и весенний периоды»

1.В состав проекта организации строительства входят:

А). Календарный план строительства; стройгенплан; технологическая карта; подготовка к производству строительно-монтажных работ в зимних условиях.

Б). Календарный план строительства; стройгенплан; подготовка к производству строительно-монтажных работ в зимних условиях.

В). Календарный план строительства; стройгенплан; технологическая карта.

2. Метод предпостроечного оттаивания может быть применен:

А). При  мощности слоя вечной мерзлоты под сооружением более 12 м, при  температуре мерзлого грунта ниже -1º С, слоистом строении криолитозоны.

Б). При  мощности слоя вечной мерзлоты под сооружением более 12 м, при  температуре мерзлого грунта выше -1º С, слоистом строении криолитозоны.

В). При  любой мощности слоя вечной мерзлоты под сооружением, при  температуре мерзлого грунта ниже -1º С.

3. Какая форма строительной бригады получила наибольшее распространение?

| А). Производственная | В). Строительная |
| --- | --- |
| Б). Специализированная | Г). Комплексная |

4. Что входит в норму выработки?

А). Количество проектного объема выработанного за нормативные сроки времени.

Б). Количество продукции, которое должна выработать в единицу времени рабочий соответствующей профессии и квалификации.

В). Количество продукции, которое должно выработать рабочий  соответствующей профессии и квалификации согласно наряд-заданию.

5. Рыхление мерзлых грунтов взрывным способом производится:

А). Шпуровым и щелевым методом на глубину до 3,0 м.

Б). Шпуровым и щелевым методом на глубину до 1,5 м.

В), Шпуровым, скважинным и щелевым методом до 5,0 м.

6. В каких случаях производят оттаивание мерзлых грунтов?

А). При больших объемах земляных работ и невозможности использования средств механического рыхления.

Б). При глубоком промерзании грунтов оснований.

В). При небольших объемах земляных работ; отсутствии или невозможности использования средств механического рыхления, в стесненных условиях и при наличии подземных сетей.

7. В каких случаях производят поднятие верхней границы вечномерзлых грунтов до уровня подошвы насыпи?

А). На участках, где вблизи верхней границы вечномерзлых грунтов залегают значительные линзы и включения льда, а деятельный слой маломощен (0,4-0,6 м) и сложен пучинистыми и просадочными грунтами.

Б). На отдельных  участках  вблизи верхней границы вечномерзлых грунтов залегают погребенные льды, при непросадочных грунтах нижней зоны деятельного слоя.

В). На участках с  температурой вечномерзлой толщи в зоне нулевых годовых амплитуд не выше -3º С.

8. Механическое рыхление мерзлых грунтов применяют при глубине промерзания грунтов:

| А). 1,0 – 2,5 м | В). 0,4 – 1,5 м |
| --- | --- |
| Б). 0,5 – 2,0 м | Г). 1,0 – 2,0 м |

9. Что входит в норму времени?

А). Количество рабочего времени, необходимое для выполнения проектного  объема работ.

Б). Количество рабочего времени, необходимое для изготовления единицы продукции рабочим соответсвующей профессии и квалификации.

В). Количество рабочего времени, необходимое для выполнения работ производственной бригадой согласно наряд-заданию.

10.  Инженерные изыскания производятся:

А). До составления технического проекта строительства зданий и сооружений.

Б).  Для  проекта организации строительства.

В). Для проекта производства работ.

Г). Для всех стадий проекта.

11). При оттаивании грунта полосовыми электродами глубина погружения электродов составляет:

| А). 0,5 – 1,0 м | В). 2,0 – 3,0 м |
| --- | --- |
| Б). 1,5 – 2,0 м | Г). 3,0 – 3,5 м |

12.  При оттаивании грунта полосовыми электродами отогреваемый грунт используется в качстве токонесущего элемента. Расстояние между электродами при напряжении 220 В составляет:

| А). 100 – 150 см | В). 40 – 50 см |
| --- | --- |
| Б). 50 – 100 см | Г). 30 – 40 см |

13.  При строительстве по II  принципу использования грунта основания вокруг строительных площадок, отдельно стоящих зданий и сооружений и вдоль полос линейных сооружений и инженерных коммуникаций организуются защитные зоны по указанию:

А). Проекта производства работ.

Б). Проекта организации строительства.

В). Специальному проекту.

14. При строительстве по I принципу использования грунтов основания вокруг строительных площадок, отдельных зданий и сооружений, линейных полос транспортных и инженерных  коммуникаций организуются защитные зоны по указанию:

А). Проекта организации строительства.

Б). Проекта производства работ.

В). Проекта ПОС и ППР.

15. Рациональное расположение и мощность всех временных сооружений, инженерных коммуникаций определяется строительным генеральным планом, который разрабатывается:

А). На основании проекта производства работ.

Б). На основании проекта организации строительства.

В). На основании инженерных изысканий.

Тема «Производство общеплощадочных, земляных и бетонных работ»

1. Строительство  зданий и сооружений по I принципу использования вечномерзлых грунтов в качестве оснований сооружений:

А). Пластично-мерзлые грунты.

Б). Твердомерзлые грунты.

В). Рыхломерзлые грунты.

Г). Во всех случаях.

2. Строительство зданий и сооружений в районах с пластично-мерзлыми грунтами в качестве оснований сооружений производится:

А). По I и II принципам.

Б). По I принципу

В). По  II принципу.

3. При малой отрицательной температуры и небольшой мощности вечной  мерзлоты представляется возможным использование метода:

А). Сохранение вечной мерзлоты.

Б). Конструктивный метод.

В). Свайный метод.

4. При погружении в вечномерзлые грунты используемые по II принципу буроопускным способом свай-стоек:

А). Диаметр скважин должен быть меньше поперечного сечения свай на 10 см, при этом минимальное заглубление дна скважин под свай-стойки в неснижаемые при  оттаивании грунта должен быть не менее 0,5 м.

Б).  Диаметр скважины должен быть  равен поперечному сечению сваи, при этом минимальное заглубление дна скважины под сваи-стойки в несжимаемые при оттаивании грунта должен быть не менее 0,5 м.

В). Диаметр скважины должен быть  больше поперчного сечения сваи не менее  чем на 15 см, при этом минимальное заглубление дна скважины под сваи-стойки в  несжимаемые при оттаивании грунта должны быть не менее 0,5 м.

5. Технологическая карта ППР должна состоять из следующих разделов:

А). Область применения, требования к качеству и приемке работ, техника безопасности и охрана труда, экологическая и пожарная безопасность,  потребность в ресурсах, инвентаря и приспособлений, технико-экономические показатели.

Б). Область применения, требования к качеству и приемке работ, технология и организация выполнения работ, техника безопасности и охрана труда, экологическая и пожарная безопасность, технико-экономические показатели.

В). Область применения,  технология и организация выполнения работ, требования  к качеству и приемке работ, техника безопасности и охрана труда, экологическая и пожарная безопасность, потребность в ресурсах, технико-экономические показатели.

6). В каких случаях производят сохранение  естественного положения ВГВМ (ответить неверно)?

А). На территориях с температурой вечномерзлой толщи в зоне нулевых амплитуд не выше -3 º С.

Б). На территориях при отсутвии в деятельном слое просадочных грунтов.

В). На территориях при непросадочных и малопросадочных грунтах в пределах деятельного слоя и ниже его, когда нет ледяных включений, линз, с выемками и насыпями высотой не менее 0,5 – 0,6 м.

7. Главными частями проекта производства работ являются:

А). Стройгенплан.

Б). Календарный план.

В). Технологические карты.

Г). Стройгенплан и  календарный план.

Д). Стройгенплан,  календарный план, технологические карты.

8. Работы по нулевому циклу:

А). Входят в состав ПОС.

Б). Входят в состав ППР.

В), Разрабатываются по отдельному проекту.

9. В состав проектно-сметной документации для выполнения работ нулевого цикла включаются:

А). Техническое заключение об инженерно-геологических условиях строительства; генеральный план;  проект вертикальной планировки и картограмма земляных работ; стройгенплан; рабочие чертежи; смета.

Б). Техническое заключение об инженерно-геологических условиях строительства; генеральный план;  проект вертикальной планировки и картограмма земляных работ; строительный паспорт; стройгенплан; рабочие чертежи, смета.

В). Техническое заключение об инженерно-геологических условиях строительства; генеральный план;  проект вертикальной планировки и картограмма земляных работ; строительный паспорт; рабочие чертежи; смета.

10. Для рыхления мерзлого грунта взрывом допускается применять при глубине  промерзания:

| А). 0,2 – 1,0 м | В). 0,4 – 2,0 м |
| --- | --- |
| Б). 0,4 – 1,5 м | Г). 0,6 – 1,5 м |

11. Разработка грунта без предварительного рыхления ведется методом:

А). Блочным.

Б). Механическим.

В). Блочным и механическим.

12. Прочность смерзания грунта с фундаментом зависит:

А). От гранулометрического состава грунта.

Б). От температуры  грунта.

В). От скорости приложения усилий по поверхности смерзания.

Г). От всех факторов передающихся фундаменту.

13. При промерзании деятельного слоя (h) силы пучения сосредоточены на части глубины промерзания, которая называется активной (hа), в этом случае можно приближенно принимать:

| А). hа = ½ h | В). hа = 2/3 h |
| --- | --- |
| Б). hа = h |  |

14. При отсутствии мерзлоты грунта глубина активной части (hа) деятельного слоя (h) можно приближенно применять:

| А). hа = ½ h | В). hа = 2/3 h |
| --- | --- |
| Б). hа = h |  |

15. Из уравнения выдергивающих и удерживающих сил N+tmhmv m=tnhavn, где   vm   и   vn – параметры поперечного сечения фундамента  соответственно в мерзлоте и в пределах активной глубины заанкеривания фундамента (hm) в мерзлоте определяется:

А). hm= tnhavn+ N/tmv m

Б). hm= tnhavn- N/tmv m

В). hm= tnhavn/ tmv m- N

11.3. Промежуточный контроль

Вопросы для подготовки  к зачету

- Состав мероприятий по подготовке строительной площадки.

- Доставка грузов строительных материалов в зону строительства.

- Становление строительного искусства на Севере.

- Типы населенных мест на Севере.

- Выбор площадки под застройку.

- Архитектурно-планировочные средства смягчения сурового климата.

- Основания и фундаменты в условиях вечно-мерзлых грунтов.

- Температурный режим и наблюдение за осадками зданий и сооружений.

- Временные здания и сооружения.

- Работа машин и механизмов в условиях Севера.

- Охрана труда и техника безопасности при низких температурах.

- Экология. Уменьшение последствий СМР на природу Севера.

12. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

Реестр современных и профессиональных баз данных

| № | Наименование баз данных | Ссылка на источник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Справочная правовая система Консультант + | Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 |
| 2 | Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки | http://diss.rsl.ru/ |
| 3 | Бюро наилучших доступных технологий | http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 |
| 4 | Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения российской академии наук | http://www.prometeus.nsc.ru http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ |
| 5 | Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала «Российское образование» | http://window.edu.ru/ |
| 6 | Образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» | http://ict.edu.ru/ |
| 7 | Геопортал Республики Коми | http://gis.rkomi.ru/ |
| 8 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru |
| 9 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gpntb.ru/ |
| 10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) | http://www1.fips.ru/ |
| 11 | Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) | http://www.rupto.ru/ |

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

    - Электронный каталог библиотеки СЛИ;

    - ЭБС "Университетская библиотека online";

    - ЭБС "Издательство "ЛАНЬ";

    - Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

    - Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Техническая эксплуатация машин и оборудования отрасли» используются следующие программные средства:

Базовое программное обеспечение

Операционная система Debian
Стандартная общественная лицензия GNU
(https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html)

Операционная система FreeBSD
Стандартная общественная лицензия GNU
(https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html)

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств)
Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020

Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022

Офисный пакет LibreOffice 
Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)

Антивирус Касперского
Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019

Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021

Архиватор 7-zip
Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)

Файловый менеджер Far
Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru)

Интернет-браузер Mozilla Firefox
Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)

Интернет-браузер Google Chrome
Модифицированная лицензия BSD https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам

Справочная правовая система Консультант +

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО 
«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно

Электронные библиотечные системы

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасположение |
| --- | --- |
| Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: | согласно учебному расписанию |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, Кабинет «Компьютерный класс», ул. Ленина, д. 39, каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |

15. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

1. Илларионов, В. А. Подготовка строительного производства в условиях Севера [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки бакалавриата 08.03.01 «Строительство» всех форм обучения : электронный аналог печатного издания / В. А. Илларионов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ). - Сыктывкар : СЛИ, 2017. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001542.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

      - Белецкий, Б. Ф. Технология и механизация строительного производства [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Строительство» / Б. Ф. Белецкий ; Издательство "Лань" (ЭБС). - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 752 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/9461#book_name.

      - Верстов, В. В. Технология и комплексная механизация шпунтовых и свайных работ [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов строительных вузов / В. В. Верстов, А. Н. Гайдо, Я. В. Иванов ; Издательство "Лань" (ЭБС). - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 288 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3736/.

Периодические издания

- Вестник гражданских инженеров [Текст] : научно-технический журнал / ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет". – Санкт-Петербург : СПбГАСУ. – Выходит раз в два месяца.

- Строительство [Текст] : научно-теоретический журнал. Известия высших учебных заведений / учредители Министерство образования и науки Российской Федерации, Международная ассоциация строительных вузов. – Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин). – Издается с марта 1958 г. – Выходит ежемесячно.

Справочно-библиографическая литература

- Лысогорский, А. А. Справочное пособие по строительному производству [Текст] / А. А. Лысогорский. – Москва : Стройиздат, 1989. – 353 с.

- Материально-техническое обеспечение строительства [Текст] : справочник : в 2-х томах. Т. 1 / под ред. В. А. Спектора. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Стройиздат, 1990. – 285 с.

- Справочник современного технолога строительного производства [Текст] / под ред. Л. Р. Маиляна. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 432 с. – (Строительство и дизайн).