МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

Кафедра ЛАСиЗУ

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой ______________ Г. Г. Романов «___» _______________ 2022 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по дисциплине

«Основы технологии возведения зданий»

Наименование ООП ВО: «Промышленное и гражданское строительство»

#### Направление подготовки: 08.03.01 «Строительство»

#### Направленность (профиль): «Промышленное и гражданское строительство»

#### Программа подготовки:  бакалавриат

Форма обучения: очная

Факультет: Лесного и сельского хозяйства

Кафедра: Ландшафтная архитектура, строительство и землеустройство

#### Разработчик:   старший преподаватель кафедры ЛАСиЗУ  ___________ Стрекалова О. С.

#### Сыктывкар 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1. | Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе |
| --- | --- |
| 2. | Содержание дисциплины |
| 3. | Рекомендации по самостоятельной подготовке студентов |
| 3.1 | Общие положения о самостоятельной работе студентов |
| 3.2. | Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям |
| 4. | Формы контроля усвоения дисциплины |
| 4.1. | Текущий контроль |
| 4.2. | Промежуточный контроль |
| 5. | Перечень основной и дополнительной учебной литературы |

1. Цель и задачи дисциплины,  ее место в учебном процессе

Целью дисциплины «Основы технология возведения зданий» является получение знаний и умений в области теории и практики по технологии возведения зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения, строительство сооружений и коммуникаций, специальных видов строительных и монтажных работ, механизации основных процессов и производство работ в зимних условиях.

Задачи дисциплины:

-реализация принципов и способов обработки и применения  материалов,  изделий и конструкции;

-выбор оптимальных способов безопасного производства работ, рационального организации строительного производства, а также принципов проектирования.

Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина  «Основы технология возведения зданий» относится к  части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: Основы архитектуры, Основы строительных конструкций, Инженерная геодезия, Инженерная гидрология и  геоморфология, Основы геотехники, Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики, Теплогазоснабжение с основами теплотехники

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как:  Основы технической эксплуатации зданий и сооружений

Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений

Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Код и наименование выпускника профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тип задач профессиональной деятельности: технологический |  |  |  |
| Организация и обеспечение качества результатов технологических процессов | здания, сооружения промышленного и гражданского назначения | ПК-1. Способен разрабатывать проекты производства работ | ПК-1.2. Выбирает оптимальные конструктивные схемы зданий и последовательность их возведения |
| Организация и обеспечение качества результатов технологических процессов | здания, сооружения промышленного и гражданского назначения | ПК-2. Способность организовывать производство строительно-монтажных работ в сфере промышленного и гражданского строительства | ПК-2.1. Оценка комплектности исходно-разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ. |
|  |  |  | ПК-2.2. Составление графика производства строительно-монтажных работ в составе проекта производства работ. |
|  |  |  | ПК-2.3. Разработка схемы организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ |
|  |  |  | ПК-2.4. Составление сводной ведомости потребности в материально-технических и трудовых ресурсах |
|  |  |  | ПК-2.5. Составление плана мероприятий по соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды на участке строительства |
|  |  |  | ПК-2.6. Разработка строительного генерального плана основного периода строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ |
|  |  |  | ПК-2.7. Разработка технологической карты на производство строительно-монтажных работ при возведении здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения |
|  |  |  | ПК-2.8. Оформление исполнительной документации на отдельные виды строительно-монтажных работ |
|  |  |  | ПК-2.9. Составление схемы операционного контроля качества строительно-монтажных работ |

2.   Содержание дисциплины

Перечень дидактических единиц (по ПООП ВО):

Основные положения технологий возведения зданий.

Технология работ подготовительного периода.

Технологии возведения подземных частей зданий.

Технология возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона.

Технологии возведения одноэтажных промышленных зданий.

Технологии возведения многоэтажных каркасных зданий.

Технологии возведения крупнопанельных зданий.

Технологии возведения зданий с кирпичными стенами.

Технологии возведения высотных сооружений.

Технологии возведения большепролетных зданий.

Технологии возведения надземных инженерных сооружений.

Особенности технологии возведения зданий в экстремальных природно-климатических условиях.

| № | Наименование разделов дисциплины | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 |
|  | Основные положения технологий возведения зданий. | Общие положения, термины и понятия. Нормализация технологий возведения зданий и сооружений. Параметры технологического процесса возведения здания или сооружения. |
|  | Технология работ подготовительного периода. | Инженерно-геологические изыскания. Отвод поверхностных и грунтовых вод. Геодезическое обеспечение точности возведения зданий. |
|  | Технологии возведения подземных частей зданий. | Земляные сооружения. Технология «стена в грунте», «опускной колодец» для устройства подземных сооружений. Работы нулевого цикла для промышленных и гражданских зданий. |
|  | Технология возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона. | Комплексное производство бетонных и железобетонных работ. Опалубка. Механизация. Возведение зданий в разборно-переставных горизонтально - перемещаемых, вертикальных опалубках. Возведение зданий и сооружений в специальных опалубках. Контроль за бетоном. Бетонирование зданий и сооружений в зимних условиях. Прогрев бетонных конструкций. |
|  | Технологии возведения одноэтажных промышленных зданий. | Типы промышленных зданий. Характеристика основных сборных конструкций. Основные методы возведения зданий. Технология возведения подземной части. Возведение надземной части. |
|  | Технологии возведения многоэтажных каркасных зданий. | Конструктивные схемы зданий. Однородные и неоднородные здания. Циклы технологического процесса. Метод наращивания. Выбор монтажных кранов. Возведение подземной части здания. Возведение надземной части. |
|  | Технологии возведения крупнопанельных зданий. | Общая схема возведения крупнопанельных зданий. Технология возведения подземной части. Устройство подвальной части зданий. Технология возведения надземной части крупнопанельных зданий. Особенности выполнения специальных и отделочных работ. Возведение крупнопанельных зданий башенного типа. |
|  | Технологии возведения зданий с кирпичными стенами. | Материалы и правила разрезки каменной кладки. Технология и организация работ. Организация рабочего места каменщика. Особенности кладки некоторых конструктивных элементов зданий. Возведение облегченных конструкций из кирпича. Кладка из природных камней неправильной формы. Возведение каменных конструкций в зимних условиях. Охрана труда при возведении зданий из кирпича. |
|  | Технологии возведения высотных сооружений. | Общие положения. Применяемые монтажные механизмы. Монтаж зданий при железобетонном каркасе. Монтаж зданий при стальном и смешанном каркасах. Обеспечение устойчивости каркаса в период монтажа. Отделочные работы. |
|  | Технологии возведения большепролетных зданий. | Классификация большепролетных конструкций. Классификация методов монтажа большепролетных конструкций. Технология монтажа блочных покрытий. Монтаж арочных покрытий. Монтаж структурных плит. Монтаж купольных покрытий. Монтаж вантовых покрытий. Мембранные покрытия. Монтаж рамных покрытий. Монтаж шатровых покрытий. Монтаж тентовых покрытий. |
|  | Технологии возведения надземных инженерных сооружений. | Общие сведения, классификация по строительно-конструктивным признакам. Способы возведения опор ЛЭП. Выбор эффективных методов монтажа. |
|  | Особенности технологии возведения зданий в экстремальных природно-климатических условиях. | Бетонирование конструкций зданий в условиях сухого и жаркого климата и на вечно-мерзлых грунтах. Технология реконструкция зданий, усиление конструкций. |

3. Рекомендации по самостоятельной подготовке студентов

3.1. Общие положения о самостоятельной работе студентов

Основной формой обучения студента является самостоятельная работа над учебным материалом, которая состоит из следующих элементов:

• изучение материала по учебникам и учебным пособиям,

• решение задач и самопроверка по заданным практическим заданиям,

• выполнение контрольных работ и подготовку рефератов по одной из тем

Кроме того, студент может обращаться к преподавателю с вопросами для получения консультации. Указания студенту по текущей работе даются также в процессе анализа контрольных и самостоятельных работ. Однако студент должен помнить, что только при систематической и упорной самостоятельной работе помощь преподавателя будет достаточно эффективной. Завершающим этапом изучения разделов курса «Организация, управление и планирование в строительстве» является экзамен

## ИЗУЧЕНИЕ  УЧЕБНИКОВ, УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ

1. Изучая материал по учебникам, учебным пособиям, следует переходить к следующему вопросу только после правильного понимания предыдущего, выполняя на бумаге все вычисления (в том числе и те, которые ради краткости опущены в учебнике) и вычерчивая имеющиеся в пособиях чертежи.

2. Особое внимание следует обращать на определение основных понятий, необходимо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения, и уметь приводить аналогичные примеры самостоятельно.

3. Необходимо помнить, что каждое положение состоит из условий и утверждения. Правильному пониманию многих из них помогает разбор примеров, обладающих и не обладающих свойствами, указанными в их условиях и утверждениях.

4. При изучении материала по учебным пособиям полезно вести конспект, в который рекомендуется выписывать определения, формулировки теорем, формулы, уравнения и т. п. На полях конспекта следует отмечать вопросы, выделенные студентом для получения консультации преподавателя.

5. Письменное оформление работы студента имеет исключительно важное значение. Записи в конспекте должны быть сделаны чисто, аккуратно и расположены в определенном порядке. Хорошее внешнее оформление конспекта по изученному материалу не только приучит к необходимому в работе порядку, но и позволит избежать многочисленных ошибок, которые происходят из-за небрежных, беспорядочных записей.

6. Выводы, полученные в виде формул, рекомендуется в конспекте подчеркивать или обводить рамкой, чтобы при перечитывании конспекта они выделялись и лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает в работе составление листа, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы дисциплины (опорные конспекты, интеллект-карты, информационные карты). Такой лист не только помогает запомнить формулы, но и может служить постоянным справочником для студента.

## ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ

Во время проведения лекционного занятия все студенты ведут конспект лекций, которые ориентированы на одновременную со слушанием мыслительную переработку материала. Цель лекционных занятий - обратить внимание на общую схему построения соответствующего раздела, темы дисциплины, раскрыть их содержание, подчеркнуть важнейшие места, указать главные практические приложения теоретического материала, подробно рассмотреть отдельные вопросы программы, отсутствующие или недостаточно полно освещенные в рекомендуемых учебниках, пособиях. При конспектировании лекций необходимо учитывать рекомендации преподавателя по методике конспектирования, правильному оформлению записей.

## ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ.

## 1. Для подготовки к практическому занятию, необходимо повторить теоретический материал по теме, прорешать рекомендуемые задания

2. При решении задач нужно обосновать каждый этап решения, исходя из теоретических положений дисциплины. Если студент видит несколько путей решения, то он должен сравнить их и выбрать из них самый лучший. Полезно до начала вычислений составить краткий план решения.

3. Решения задач и примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных.

Чертежи можно выполнять от руки, но аккуратно и в соответствии с данными условиями. Решение каждой задачи должно доводиться до ответа, требуемого условием, и по возможности в общем виде с выводом формулы. Полученный ответ следует проверять способами, вытекающими из существа данной задачи.

4. Решение задач определенного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

## САМОПРОВЕРКА

1. После изучения определенной темы и решения достаточного количества соответствующих задач рекомендуется воспроизвести по памяти определения, выводы формул, формулировки и их доказательства. Вопросы для самопроверки, поставлены с целью помочь студенту в повторении, закреплении и проверке прочности усвоения изученного материала. В случае необходимости надо еще раз внимательно разобраться в материале пособия, прорешать задания.

2. Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный раздел.

3. Важным критерием усвоения теории является умение решать задания на пройденный материал. Однако здесь следует предостеречь студента от весьма распространенной ошибки, заключающейся в том, что благополучное решение заданий воспринимается им как признак усвоения теории. Часто правильное решение задания получается в результате применения механически заученных формул, без понимания существа вопроса. Можно сказать, что умение решать задания является необходимым, но недостаточным условием хорошего знания теории.

## КОНСУЛЬТАЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Если в процессе работы над изучением теоретического материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается (неясность терминов, формулировок теорем, отдельных задач, сомнения в правильности ответов на вопросы для самопроверки и др.), то он может обратиться к преподавателю для получения от него консультации. С целью долее полного усвоения материала проводятся дополнительные занятия

## ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ

1. В процессе изучения дисциплины «Организация, управление и планирование в строительстве» студент должен выполнить в каждом семестре индивидуальные домашние задания. Для выполнения индивидуальных домашних заданий по каждой теме преподавателем выдаются каждому студенту задания, главная цель которых — самостоятельное закрепление пройденного материала.

Результаты работ позволяют студенту судить о степени усвоения им соответствующего раздела дисциплины; указывают на имеющиеся у него пробелы, на желательное направление дальнейшей работы; помогают сформулировать вопросы для постановки их перед преподавателем.

2. Не следует приступать к выполнению контрольного задания, не решив достаточного количества заданий по материалу, соответствующему этому заданию.

Опыт показывает, что чаще всего неумение решить то или иное задание вызывается тем, что студент не выполнил это требование.

3. Индивидуальные домашние задания должны выполняться самостоятельно. Несамостоятельно выполненная работа не дает возможности преподавателю указать студенту на недостатки в его работе, в усвоении им учебного материала, в результате чего студент не приобретает необходимых знаний и может оказаться неподготовленным к устному зачету.

4. Проверенные индивидуальные домашние задания вместе со всеми исправлениями и дополнениями, сохраняются на кафедре. Без предъявления данных работ студент не допускается к сдаче экзамена

Баллы за активность (А) назначаются студентам по 1 баллу за неделю изучения раздела с учетом: посещаемости студентов, своевременного выполнения заданий, активности на лекционных и семинарских занятиях.

3.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке  к практическим занятиям

Задачи к практическим занятиям

1. Определить  требуемое количество автомобильно-тракторного парка и механизмов используемых при отрывке котлована.

Котлован: 26 (а) × 60 (b) × 2,4 (h) – размеру по низу

33,2  (а1) × 75,2 (b1) × 2,4 (h) – размеры по верху

Объемный вес грунта – 1,4 т/м3, грунт II категории

Грузоподъемность автомобилей – 10 т.

Производительность экскаватора – 600 м3 / смену

Дальность возки – 6 км

Средняя техническая скорость – 25 км/ч.

Время погрузки – 5 мин.

Разгрузки – 3 мин

2. Рассчитать состав звена (по профессиям) комплексной бригады по устройству фундаментов на отметке 3,0 м каркаса промышленного здания размером в плане 24 ´ 120 м (шаг фундаментов под колонну  в плане 6 ´ 6 м, условно без температурных швов.

Условия: объем каждого фундамента – 4,0 м3; расход арматуры на фундамент – 250 кг;

Потребность в щитовой опалубке на 1 фундамент – 10 м2; время укладки бетона в фундамент – 0,5 ч/ дн; время изготовления 1 м2

3. Рассчитать время монтажа звеном монтажников из 4 человек однопролетного каркасного здания размером 18 ´ 12 м¢ (условно без связей и температурных швов).

| Наименование | Время монтажа |
| --- | --- |
| Типовая колонна 2.5 т | 0.3 часа |
| Типовой фундамент балки 1,5 т | 0,2 часа |
| Типовая подкрановая балка 3 т | 0,3 часа |
| Ж/б балка покрытия 18 м¢ | 0,5 часа |
| Сборные ж/бетонные плиты покрытия 3 ´ 6 м 1, 5 т | 0,2 часа |

Кран гусеничный ДЭК-25 монтирует 1 пролет (6м¢) с 1 стоянки. Время перехода на следующую стоянку – 30 мин.

4. Рассчитать необходимое количество автомашин и складскую площадь для массового единовременного завоза кирпича, цемента, песка для производства на объекте кирпичной кладки наружных стен здания. Размеры здания: 60 ´ 12 м. Высота этажа 3,5 м (под перекрытие). Толщина стен: 51 см. Количество проемов в стене: 15 %. Объемный вес: цемента - 1,1 т/м3, песка –1,5 т/м3, 1 кирпича – 5 кг. Грузоподъемность автомашины – 10 т. Время 1 рейса строительных материалов с учетом погрузки и разгрузки – 1 час. Цемент расфасован в мешки по 100 кг.  Расход кирпича на 1 м3 кладки – 405 шт. Расход раствора на 1 м3 кладки – 0,25 м3. Расход песка на 1 м3 раствора – 1 м3. Кирпич завозится на поддонах размером 0,8 ´ 0,8 м, складируется в два ряда. Песок складируется в виде бурта (усеченного конуса) произвольных размеров. Расход цемента для приготовления раствора на объекте  2000 кг на 1 м3 раствора. Цемент хранится в закрытом ларе.

4. Формы контроля  усвоения дисциплины

4.1. Текущий контроль

ТЕСТЫ (1 вариант)

1. В состав какого документа входит календарный план производства работ?

a) ППР

b) технологическая карта

c) СН

d) ПОС

2. Как называется участок по высоте здания, в пределах которого возводится его часть?

a) ярус

b) делянка

c) захватка

d) этаж

3. В каком из перечисленных документов можно найти норму времени?

a) ЕНиР

b) СН

c) ППР

d) технологическая карта

4. Какой из перечисленных процессов является первоначальным припроизводстве бетонных и железобетонных работах?

a) установка опалубки

b) подача бетонной смеси к месту укладки

c) уплотнение бетонной смеси

d) уход за бетонной смесью

5.  Какой из перечисленных разделов не входит в состав технологической карты?

a) строй генплан

b) график производства работ

c) техника безопасности

d) калькуляция затрат труда

6. Какие технические параметры крана не определяют при его подборе?

a) грузовой момент гуська

b) грузоподъемность

c) высота подъема крюка

d) вылет стрелы

7. Основной документ, регламентирующий все виды строительства?

a) СНиП

b) ТУ

c) ЕНиР

d) ГОСТ

8. Продукцией строительства являются:

а) законченные и подготовленные к эксплуатации производственные

предприятия;

б) жилые дома;

в) оборотные фонды;

г) объекты непроизводственного фонда.

9. К средствам труда относятся:

а) машины и оборудование;

б) производственные площади;

в)энергия;

г) транспортные средства;

д) сырье;

е) детали;

ж) конструкции и изделия.

10. К предметам труда относятся:

а) машины и оборудование;

б) производственные площади;

в) энергия;

г) транспортные средства,

д) сырье;

е) детали;

ж) конструкции и изделия.

11. К особенностям строительной продукции не относятся:

а) капиталоемкость,

б) подвижность,

в) территориальная закрепленность,

г) многодетальность.

12. Какой метод организации производственного процесса является наиболее эффективным

а) поточный;

б) параллельный;

в) последовательный.

13. В состав трудовых ресурсов как части строительного производства включают элементы:

а) основные рабочие;

б) работники управления;

в) вычислительная техника;

г) транспортные средства;

д) технологическая оснастка.

14. Труд монтажника в строительной организации может быть отнесен к группе

а) основной труд;

б) вспомогательный труд;

в) обслуживающий труд;

г) хозяйственный труд.

15. Труд каменщика в строительной организации может быть отнесен к группе

а) основной труд;

б) вспомогательный труд;

в) обслуживающий труд;

г) хозяйственный труд.

ТЕСТЫ (2-й вариант)

1. Труд бухгалтера в строительной организации может быть отнесен к группе

а) основной труд;

б) вспомогательный труд;

в) обслуживающий труд;

г) хозяйственный труд.

2. Труд автослесаря в строительной организации может быть отнесен к группе

а) основной труд;

б) вспомогательный труд;

в) обслуживающий труд;

г) хозяйственный труд.

3 Снижение трудоемкости работ в целях сокращения затрат труда встроительном производстве зависит преимущественно от факторов

а) технических;

б) экономических;

в) организационных;

г) технологических.

4. Формирование рационального состава работающих в целях сокращения затрат труда в строительном производстве зависит преимущественно от факторов

а) технических;

б) экономических;

в) организационных;

г) технологических.

5. К специализированным видам работ, выполняемым субподрядными строительными организациями не относятся:

а) общественные;

б) санитарно-технические;

в) электромонтажные;

г) монтаж технологического оборудования;

д) образовательные.

6. В России могут создаваться и действовать предприятия форм собственности:

а) государственной;

б) муниципальной;

в) частной собственности;

г) собственности общественных организаций.

7. Организационная форма управления в строительстве «под ключ» в большей степени относится:

а) к подрядному способу ведения работ;*

б) к хозяйственному способу ведения работ;

в) смешанному способу ведения работ.

8. Юридическим или физическим лицом, осуществляющим долгосрочное вложение капитала в экономику в целях получения прибыли на вложенный капитал является

а) инвестор;

б) застройщик;

в) проектировщик;

г) подрядчик;

д) научно-исследовательская организация.

9. Юридическое или физическое лицо, выполняющее функции управления на всех или отдельных стадиях инвестиционного цикла по поручению инвестора

а) проектировщик;

б) менеджер;

в) транспортная организация;

г) заказчик.

10. Юридическое или физическое лицо, которое планируют строительство, размещает заказы на его осуществление подрядным организациям, обеспечивает финансирование и контроль в период производства работ, а также приемку законченных строительством зданий и сооружений

а) эксплуатирующая организация;

б) заказчик;

в) поставщик;

г) научно-исследовательская организация.

11. Договор с заказчиком комплекс работ по строительству объектов заключает

а) пользователь,

б) генеральный подрядчик;

в) субподрядчик;

г) научно-исследовательская организация.

12. Участниками строительства могут являться

а) только государственные и частные организации;

б) государственные, общественные, частные организации;

в) государственные, общественные, частные организации и физические

лица.

13. Что влияет на расположение временных зданий на стройгенплане?

а)  данные розы ветров;

б) расположение въезда;

в)  местонахождение пожарного гидранта;

г)  вход в проектируемое здание;

д) расположение постоянных дорог.

14. Работы специального цикла выполняют:

а)  до начала общестроительных работ;

б) после завершения или параллельно общестроительным работам;

в) только после завершения общестроительных работ;

г)  до обратной засыпки;

д)  только после обратной засыпки.

15. Среднюю толщину горизонтальных швов при ведении кирпичной кладки принимают:

а)  18мм.;

б)  12мм.;

в) 10мм.;

г) 15мм.

д) 16 мм

16. Работы, продукция которых в дальнейшем становится недоступной для визуальной оценки:

а)  прочие работы;

б)  специальные работы;

в) скрытые работы;

г)  общестроительные работы.

д)  отделочные работы.

Типовые контрольные задания:

Контрольные задания:

- Привести описание процесса строительства объекта, его назначение (промышленное, соц. культ. бытовое, жилое), описание применяемых конструкций в своем регионе.

- Привести справочную информацию о конкретном строящемся здании: характеристика, проектировщик, подрядчик, сроки и т.д.).

- Рассмотреть технологические схемы процесса возведения здания или	 сооружения (фундаменты, грунты, основные применяемые материалы и процессы и т.д.).

4.2.  Промежуточный контроль знаний

| Оценка | Критерии оценки |
| --- | --- |
| 2 «неудовлетворительно» | Студент обнаружил значительные пробелы в знании предмета, допустивший принципиальные ошибки при выполнении заданий, предусмотренных программой. |
| 3 «удовлетворительно» | Студент показал знание дисциплины в объеме, достаточном для продолжения обучения, справившийся с заданиями, предусмотренными программой. |
| 4 «хорошо» | Студент показал полное знание дисциплины, успешно выполнивший задания, предусмотренные программой. |
| 5 «отлично» | Студент показал глубокий и всесторонний уровень знания дисциплины и умение творчески выполнять задания, предусмотренные программой. |

Контрольные вопросы: (вопросы к зачету)

- Открытый способ возведения подземных зданий и сооружений.

- Классификация способов возведения подземных сооружений и области их применения.

- Открытый метод выполнения работ, его технологическая особенность, преимущества и недостатки. Метод опускного колодца.

- Возведение подземных сооружений при высоком уровне грунтовых вод.

- Закрытые способы строительства. Метод опускного колодца.

- Существующие технологии возведения и погружения опускных колодцев и перспективы их развития.

- Возведение подземных сооружений методом «стена в грунте». Используемые машины, механизмы и приспособления. Область применения.

- Монолитный, сборно-монолитный и сборный вариант строительства. Критерии рационального выбора.

Вопросы к экзамену.

- Нулевой цикл гражданского здания. Потребность в механизмах, материалах, рабочей силе, объемы работ.

- Характеристики и свойства грунтов. Определение несущей способности грунтов.

- Свайные   фундаменты.	Назначение,    виды,    механизация.    Статическое  и	динамическое испытание свай.

- Требования техники безопасности при земляных и бетонных работах.

- Подбор составляющих материалов для бетона общего назначения. Специальные бетоны.

- Контроль качества при устройстве бетонных и ж/б конструкций. Особенности зимнего бетонирования.

- Каменные конструкции. Леса и подмостки. Технологические звенья. Захватки.

- Монолитные ж/б конструкции промышленных зданий. Колонны, перекрытия, опалубка и арматура. Технологические перерывы.

- Контроль качества бетонных и ж/б конструкций. Зимнее бетонирование (метод термоса, электропрогрева, предварительный разогрев, тепляк). Техническая документация при наборе прочности.

- Технология монтажа сборных ж/б конструкций. Монтаж металлических конструкций. Транспортировка, складирование, укрепительная сборка.

- Обучение персонала, занятого на монтаже конструкций. Требования техники безопасности.

- Лесные материалы, их защита. Противопожарные мероприятия, контроль качества.

- Легкие строительные конструкции. Облегченные виды строительной кладки. Профнастил, монопанели, сэндвичи, теплоизоляционные материалы.

- Виды кровель. Рулонные кровли, материалы.

- Техника безопасности при кровельных и гидроизоляционных работах. Входной контроль качества материалов.

- Штукатурные работы, составы, материалы, механизация, контроль качества.

- Отделочные	работы,	Виды	лакокрасочных	покрытий:	масляные,	синтетические, водорастворимые, водоэмульсионные, кремнеорганические, декоративные.

- Полы и тепло- звукоизоляция.

- Сетевые  и	календарные планирования. Графики потребности материалов и механизмов движения рабочей силы, подсчет объемов работ и трудозатрат.

- Технологические карты ПОР, ПОС, ППР.

- Работы подготовительного периода при выполнении нулевого цикла здания.

- Назначение, состав и требования к стройгенплану.

- Механизированные земляные работы. Подсчет объемов работ. Водоотлив.

- Бетонные работы при устройстве фундаментов. Средства механизации

- Опалубные и арматурные работы при устройстве конструктивов (фундаментов, колонн, перекрытий).

- Виды фундаментов гражданских зданий и сооружений. Выбор грузоподъемного механизма.

- Свайные фундаменты, ростверки. Механизация.

- Технология возведения стен подвалов зданий.

- Особенности производства работ в зимнее время при земляных и бетонных работах.

- Каменные конструкции, виды кладок.

- Методы и последовательность монтажа сборных железобетонных конструкций. Выбор грузоподъемного механизма.

- Транспортировка, укрупнительная сборка и складирование конструкций.

- Несущие металлические и железобетонные элементы при кирпичной кладке. Складирование, монтаж.

- Контроль качества и охрана труда при устройстве несущих конструкций зданий.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Теличенко, В. И. Технология возведения зданий и сооружений [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Строительство" / В. И. Теличенко, О. М. Терентьев, А. А. Лапидус. – 3-е изд., стер. – Москва : Высш. шк., 2006. – 446 с. – (Строительные технологии).

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Верстов, В. В. Технология и комплексная механизация шпунтовых и свайных работ [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов строительных вузов / В. В. Верстов, А. Н. Гайдо, Я. В. Иванов ; Издательство "Лань" (ЭБС). - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 288 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3736/.

- Никитина, Т. А. Архитектура и конструкции производственных зданий [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления 270800 «Строительство» различных профилей по подготовке бакалавров, магистров и специалистов дневной и заочной форм обучения / Т. А. Никитина ; Федер. агентство по образованию, Северный (Арктический) федер. ун-т им. М. В. Ломоносова ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Архангельск : САФУ, 2015. - 195 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436242.

- Соколов, Г. К. Технология возведения специальных зданий и сооружений [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Промышленное и гражданское строительство" направления "Строительство" / Г. К. Соколов, А. А. Гончаров. – Москва : Академия, 2005. – 352 с. : ил. – (Высшее профессиональное образование).

Научная литература

- Шипилова, Н. А. Теория и практика производства свайных работ [Электронный ресурс] : монография / Н. А. Шипилова, Е. Б. Маслов, С. М. Кузнецов ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 128 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436776.

Периодические издания

- Вестник гражданских инженеров [Текст] : научно-технический журнал / ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет". – Санкт-Петербург : СПбГАСУ. – Выходит раз в два месяца.

- Жилищное строительство [Текст] : научно-технический и производственный журнал. – Москва : ООО РИФ «Стройматериалы». – Выходит ежемесячно.

- Строительство [Текст] : научно-теоретический журнал. Известия высших учебных заведений / Министерство образования и науки Российской Федерации, Международная ассоциация строительных вузов. – Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин). – Издается с марта 1958 г. – Выходит ежемесячно.

Справочно-библиографическая литература

- Аханов, В. С. Справочник строителя [Текст] / В. С. Аханов, Г. А. Ткаченко. – Изд. 12-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 495 с.

- Бадьин, Г. М. Справочник строителя [Текст] / Г. М. Бадьин, В. В. Стебаков. – Москва : АСВ, 2007. – 320 с.

- Бадьин, Г. М. Справочник строителя-технолога [Текст] : справочное издание / Г. М. Бадьин, В. А. Заренков. – Санкт-Петербург : ЛенСпецСМУ, 2005. – 320 с.

- Лысогорский, А. А. Справочное пособие по строительному производству [Текст] / А. А. Лысогорский. – Москва : Стройиздат, 1989. – 353 с.

- Справочник современного технолога строительного производства [Текст] / под ред. Л. Р. Маиляна. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 432 с. – (Строительство и дизайн).