МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

#### университет имени С.М. Кирова»

#### (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

________________________Л. А. Гурьева

«_____»_______________________2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Технологические процессы в строительстве», Б1.О.20

Наименование ООП ВО: «Строительство»

Направление подготовки: 08.03.01 «Строительство»

Направленность (профиль): «Промышленное и гражданское строительство»

Программа подготовки:  бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: Лесного и сельского хозяйства

Кафедра: Ландшафтная архитектура, строительство и землеустройство

Год начала подготовки: 2019 г.

Курс 3 (очная), 3 (заочная)	                                                                                                 Семестр (очная): 5

Общая трудоемкость в ЗЕТ, часах: 4, 144

Форма контроля: контрольная работа, зачет  с оценкой

Сыктывкар 2019

Лист согласований

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки  08.03.01 «Строительство», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ  31.05.2017,   № 481, а также примерной  основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «__»________г.

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «__» _____  20__ г., протокол №____

Разработчик __ ___________ кафедры «ЛА,СиЗУ»__________    _____________

(должность, кафедра)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Зав. кафедрой __доцент кафедры _« ЛА,СиЗУ»_________________Паршина Е. И.

(должность, кафедра)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой «ЛА, С и ЗУ»____________________________                   Паршина Е. И.

(название кафедры)	    (подпись)	                                  (Ф.И.О.)

Декан ЛиСХ________________________________                                     Попова Т. В.

(название факультета)	(подпись)	                                   (Ф.И.О.)

- Цель и задача дисциплины:

Цели изучения дисциплины «Технологические процессы в строительстве»:

-теоретическое  освоение строительных процессов;

-формирование системы знаний, навыков и умений в области современных методов  выполнения строительных процессов, которые базируются на применении  эффективных строительных  материалов и конструкций, актуальных технических средствах, передовой организации труда, теоретических основах инженерных расчетов, проектировании и выполнении строительно-монтажных работ, ведущих к созданию конечной строительной продукции высокого качества.

Задачи  дисциплины «Технологические процессы в строительстве»:

-изучение основных представлений проектно-технологической документации;

-формирование навыков оптимального выбора технических средств;

-освоение  главных методов   и способов  выполнения  строительных операций  и процессов  с учетом требований качества, техники безопасности и охраны труда;

-формирование умения обобщать отдельные операции в единый технологический процесс и формирование знаний о технологической последовательности выполнения отдельных операций и процессов;

-формирование умения проводить количественную и качественную  оценку выполнения строительно-монтажных работ.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина  «Технологические процессы в строительстве» относится к  обязательной части учебного плана.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: Введение в профессиональную деятельность, Математика, Физика, Инженерная геодезия, Инженерная геология и геоморфология, Основы геотехники, Средства механизации строительства.

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как: Организация строительного производства, Основы технологии возведения зданий, Подготовка строительного производства в условиях Севера.

3.Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

| Категория (группа) универсальных компетенций | Код и наименование универсальной компетенции | Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции |
| --- | --- | --- |
| Проектирование. Расчетное обоснование | ОПК-6. Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов | ОПК-6.1 Выбор состава и последовательности выполнения работ по проектированию здания (сооружения), инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с техническим заданием на проектирование |
|  |  | ОПК-6.7 Выбор технологических решений проекта здания, разработка элемента проекта производства работ |
|  |  | ОПК-6.8 Проверка соответствия проектного решения требованиям нормативно-технических документов и технического задания на проектирование |
| Производственно-технологическая работа | ОПК-8. Способен осуществлять и контролировать технологические процессы строительного производства и строительной индустрии с учетом требований производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые технологии в области строительства и строительной индустрии | ОПК-8.1 Контроль результатов осуществления этапов технологического процесса строительного производства и строительной индустрии |
|  |  | ОПК-8.2 Составление нормативно-методического документа, регламентирующего технологический процесс |
|  |  | ОПК-8.3 Контроль соблюдения норм промышленной, пожарной, экологической безопасности при осуществлении технологического процесса |
|  |  | ОПК-8.4 Контроль соблюдения требований охраны труда при осуществлении технологического процесса |
|  |  | ОПК-8.5 Подготовка документации для сдачи/приёмки законченных видов/этапов работ (продукции) |
| Организация и управление производством | ОПК-9. Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии | ОПК-9.2 Определение потребности производственного подразделения в материально-технических и трудовых ресурсах |

3.2. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Код и наименование выпускника профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тип задач профессиональной деятельности: технологический |  |  |  |
| Организация и обеспечение качества результатов технологических процессов Организация и обеспечение качества результатов технологических процессов | здания, сооружения промышленного и гражданского назначения | ПК-1. Способен разрабатывать проекты производства работ | ПК-1.2 Выбирает оптимальные конструктивные схемы зданий и последовательность их возведения |
| Организация и обеспечение качества результатов технологических процессов Организация и обеспечение качества результатов технологических процессов | здания, сооружения промышленного и гражданского назначения | ПК-2. Способность организовывать производство строительно-монтажных работ в сфере промышленного и гражданского строительства | ПК-2.4 Составление сводной ведомости потребности в материально-технических и трудовых ресурсах |
|  |  |  | ПК-2.5 Составление плана мероприятий по соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды на участке строительства |

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

| Вид учебной работы | Очная форма (3 курс) | Заочная форма (3 курс) |
| --- | --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 48,15 | 16,15 |
| В том числе: |  |  |
| Лекции | 16 | 6 |
| Лабораторные работы |  |  |
| Практические занятия | 32 | 10 |
| Другие виды контактной работы: | 0,15 | 0,15 |
| Прием зачета | 0,15 | 0,15 |
| Самостоятельная работа (всего) | 95,85 | 124 |
| Часы на контроль (зачет с оценкой) |  | 3,85 |
| Вид промежуточной аттестации (зачет) |  |  |
| Общая трудоемкость час | 144 | 144 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 4 | 4 |

5. Содержание дисциплины

Перечень дидактических единиц (по ПООП ВО)

Строительные процессы, их параметры, технические средства и трудовые ресурсы.

Нормативные документы в строительстве. Проектно-сметная и исполнительная документация.

Задачи и структура технологического проектирования. Технологические карты, их структура и содержание.

Подготовительные и вспомогательные технологические процессы. Закрепление грунтов. Разработка грунта механическими способами и методом гидромеханизации. Особенности разработки грунта в зимних условиях.

Основы технологии возведения качественных насыпей. Способы устройство свайных фундаментов. Охрана труда и контроль качества при производстве земляных и свайных работ.

Процессы каменной кладки: виды кладки, системы перевязки.

Комплекс процессов устройства монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Производство опалубочных, арматурных работ. Бетонирование конструкций.

Процессы монтажа строительных конструкций, контроль качества.

Технологические процессы устройства защитных покрытий. Назначение и классификация защитных покрытий.

Технологии устройства кровельных и гидроизоляционных покрытий. Производство работ по теплоизоляции и звукоизоляции.

Технологические процессы устройства отделочных покрытий. Назначение и виды отделочных покрытий.

Штукатурные работы. Устройство подвесных потолков. Остекление проемов. Окраска поверхностей малярными составами. Оклейка поверхностей обоями, полимерными материалами. Технология устройства полов. Охрана труда при производстве отделочных работ. Контроль выполнения процессов и качества покрытий.

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лабораторные работы | Практические занятия | Самостоятельная работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего часов | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основы технологического проектирования | 2 |  | 6 | 20 | 8 |  | 28 | ОПК-6.1, ОПК-6.7, ОПК-6.8, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5, ОПК-9.2, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-1.2 |
| 2. | Технологические процессы переработки грунта и устройства фундаментов | 4 |  | 8 | 15,85 | 12 |  | 27,85 | ОПК-6.1, ОПК-6.7, ОПК-6.8, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5, ОПК-9.2, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-1.2 |
| 3. | Технологические процессы устройства несущих и ограждающих строительных конструкций | 4 |  | 6 | 20 | 10 |  | 30 | ОПК-6.1, ОПК-6.7, ОПК-6.8, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5, ОПК-9.2, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-1.2 |
| 4. | Технологические процессы устройства защитных покрытий | 2 |  | 6 | 20 | 8 |  | 28 | ОПК-6.1, ОПК-6.7, ОПК-6.8, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5, ОПК-9.2, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-1.2 |
| 5. | Технологические процессы устройства отделочных покрытий | 4 |  | 6 | 20 | 10 |  | 30 | ОПК-6.1, ОПК-6.7, ОПК-6.8, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5, ОПК-9.2, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-1.2 |
|  | Прием зачета |  |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 |  |
|  | Всего: | 16 |  | 32 | 95,85 | 48,15 |  | 144 |  |

5.2. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для заочной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лабораторные работы | Практические занятия | Самостоятельная работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего часов | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основы технологического проектирования | 1 |  | 2 | 24 | 3 |  | 27 | ОПК-6.1, ОПК-6.7, ОПК-6.8, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5, ОПК-9.2, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-1.2 |
| 2. | Технологические процессы переработки грунта и устройства фундаментов | 1,5 |  | 2 | 25 | 3,5 |  | 28,5 | ОПК-6.1, ОПК-6.7, ОПК-6.8, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5, ОПК-9.2, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-1.2 |
| 3. | Технологические процессы устройства несущих и ограждающих строительных конструкций | 1,5 |  | 2 | 25 | 3,5 |  | 28,5 | ОПК-6.1, ОПК-6.7, ОПК-6.8, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5, ОПК-9.2, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-1.2 |
| 4. | Технологические процессы устройства защитных покрытий | 1 |  | 2 | 25 | 3 |  | 28 | ОПК-6.1, ОПК-6.7, ОПК-6.8, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5, ОПК-9.2, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-1.2 |
| 5. | Технологические процессы устройства отделочных покрытий | 1 |  | 2 | 25 | 3 |  | 28 | ОПК-6.1, ОПК-6.7, ОПК-6.8, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5, ОПК-9.2, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-1.2 |
|  | Прием зачета |  |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 |  |
|  | Часы на контроль (зачет) |  |  |  |  |  | 3,85 | 3,85 |  |
|  | Всего: | 6 |  | 10 | 124 | 16,15 | 3,85 | 144 |  |

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)  для студентов очной формы

| № | Наименование разделов дисциплины | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Основы технологического проектирования | Строительные процессы, их параметры, технические средства и трудовые ресурсы. Нормативные документы в строительстве. Проектно-сметная и исполнительная документация. Задачи и структура технологического проектирования. Технологические карты, их структура и содержание. | 2 | ОПК-6.1, ОПК-6.7, ОПК-6.8, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5, ОПК-9.2, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-1.2 |
| 2 | Технологические процессы переработки грунта и устройства фундаментов | Подготовительные и вспомогательные технологические процессы. Закрепление грунтов. Разработка грунта механическими способами и методом гидромеханизации. Особенности разработки грунта в зимних условиях. Основы технологии возведения качественных насыпей. Способы устройство свайных фундаментов. Охрана труда и контроль качества при производстве земляных и свайных работ. | 4 | ОПК-6.1, ОПК-6.7, ОПК-6.8, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5, ОПК-9.2, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-1.2 |
| 3 | Технологические процессы устройства несущих и ограждающих строительных конструкций | Процессы каменной кладки: виды кладки, системы перевязки. Комплекс процессов устройства монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Производство опалубочных, арматурных работ. Бетонирование конструкций. Процессы монтажа строительных конструкций, контроль качества. | 4 | ОПК-6.1, ОПК-6.7, ОПК-6.8, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5, ОПК-9.2, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-1.2 |
| 4 | Технологические процессы устройства защитных покрытий | Технологические процессы устройства защитных покрытий. Назначение и классификация защитных покрытий. Технологии устройства кровельных и гидроизоляционных покрытий. Производство работ по теплоизоляции и звукоизоляции. | 2 | ОПК-6.1, ОПК-6.7, ОПК-6.8, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5, ОПК-9.2, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-1.2 |
| 5 | Технологические процессы устройства отделочных покрытий | Технологические процессы устройства отделочных покрытий. Назначение и виды отделочных покрытий. Штукатурные работы. Устройство подвесных потолков. Остекление проемов. Окраска поверхностей малярными составами. Оклейка поверхностей обоями, полимерными материалами. Технология устройства полов. Охрана труда при производстве отделочных работ. Контроль выполнения процессов и качества покрытий. | 4 | ОПК-6.1, ОПК-6.7, ОПК-6.8, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5, ОПК-9.2, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-1.2 |
| 6 |  | Всего | 16 |  |

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)  для студентов заочной формы

| № | Наименование разделов дисциплины | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Основы технологического проектирования | Строительные процессы, их параметры, технические средства и трудовые ресурсы. Нормативные документы в строительстве. Проектно-сметная и исполнительная документация. Задачи и структура технологического проектирования. Технологические карты, их структура и содержание. | 1 | ОПК-6.1, ОПК-6.7, ОПК-6.8, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5, ОПК-9.2, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-1.2 |
| 2 | Технологические процессы переработки грунта и устройства фундаментов | Подготовительные и вспомогательные технологические процессы. Закрепление грунтов. Разработка грунта механическими способами и методом гидромеханизации. Особенности разработки грунта в зимних условиях. Основы технологии возведения качественных насыпей. Способы устройство свайных фундаментов. Охрана труда и контроль качества при производстве земляных и свайных работ. | 1,5 | ОПК-6.1, ОПК-6.7, ОПК-6.8, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5, ОПК-9.2, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-1.2 |
| 3 | Технологические процессы устройства несущих и ограждающих строительных конструкций | Процессы каменной кладки: виды кладки, системы перевязки. Комплекс процессов устройства монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Производство опалубочных, арматурных работ. Бетонирование конструкций. Процессы монтажа строительных конструкций, контроль качества. | 1,5 | ОПК-6.1, ОПК-6.7, ОПК-6.8, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5, ОПК-9.2, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-1.2 |
| 4 | Технологические процессы устройства защитных покрытий | Технологические процессы устройства защитных покрытий. Назначение и классификация защитных покрытий. Технологии устройства кровельных и гидроизоляционных покрытий. Производство работ по теплоизоляции и звукоизоляции. | 1 | ОПК-6.1, ОПК-6.7, ОПК-6.8, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5, ОПК-9.2, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-1.2 |
| 5 | Технологические процессы устройства отделочных покрытий | Технологические процессы устройства отделочных покрытий. Назначение и виды отделочных покрытий. Штукатурные работы. Устройство подвесных потолков. Остекление проемов. Окраска поверхностей малярными составами. Оклейка поверхностей обоями, полимерными материалами. Технология устройства полов. Охрана труда при производстве отделочных работ. Контроль выполнения процессов и качества покрытий. | 1 | ОПК-6.1, ОПК-6.7, ОПК-6.8, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5, ОПК-9.2, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-1.2 |
| 6 |  | Всего | 6 |  |

5.5. Практические занятия для студентов очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Классификация технологических процессов при строительстве объектов (экскурсия на строительную площадку). Структура укрупненных и комплексных норм затрат труда (норм времени), их проектирование по результатам нормативных наблюдений. Тарифное нормирование и распределение заработной платы между рабочими в бригаде в зависимости от их классификации (вручную и с использованием вычислительной техники). Методика технико-экономического обоснования вариантов производства работ. | 6 | ОПК-6.1, ОПК-6.7, ОПК-6.8, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5, ОПК-9.2, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-1.2 |
| 2. | 2 | Определение объемов работ при вертикальной планировке площадки и разработке траншей и котлованов. Выбор оптимальных комплектов машин для вертикальной планировки на основании расчета технологических параметров. Выбор типа и определение количества элементов опалубки для устройства различных конструкций из монолитного бетона и железобетона. | 8 | ОПК-6.1, ОПК-6.7, ОПК-6.8, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5, ОПК-9.2, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-1.2 |
| 3. | 3 | Расчет объемов работ и калькуляции затрат труда на выполнение различных строительных процессов. Выбор грузозахватных приспособлений и такелажной оснастки для выполнения различных строительных процессов. Расчет технических характеристик грузоподъемных машин, проектирование технологических схем производства работ. | 6 | ОПК-6.1, ОПК-6.7, ОПК-6.8, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5, ОПК-9.2, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-1.2 |
| 4. | 4 | Определение организационно-технологических параметров (размеров захваток, количество средств и подмащивания и комплектов опалубки, приспособлений для временного закрепления конструкций и т.п.) для выполнения различных строительных процессов. Расчет количества и продолжительности работы автотранспортных средств для доставки строительных конструкций и грузов. | 6 | ОПК-6.1, ОПК-6.7, ОПК-6.8, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5, ОПК-9.2, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-1.2 |
| 5. | 5 | Расчет количественного и профессионально-квалификационного состава комплексной бригады для выполнения различных строительных процессов. Расчет и построение графиков производства работ для выполнения различных строительных процессов. | 6 | ОПК-6.1, ОПК-6.7, ОПК-6.8, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5, ОПК-9.2, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-1.2 |
| Всего |  |  | 32 |  |

5.6. Практические занятия для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Классификация технологических процессов при строительстве объектов (экскурсия на строительную площадку). Структура укрупненных и комплексных норм затрат труда (норм времени), их проектирование по результатам нормативных наблюдений. Тарифное нормирование и распределение заработной платы между рабочими в бригаде в зависимости от их классификации (вручную и с использованием вычислительной техники). Методика технико-экономического обоснования вариантов производства работ. | 2 | ОПК-6.1, ОПК-6.7, ОПК-6.8, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5, ОПК-9.2, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-1.2 |
| 2. | 2 | Определение объемов работ при вертикальной планировке площадки и разработке траншей и котлованов. Выбор оптимальных комплектов машин для вертикальной планировки на основании расчета технологических параметров. Выбор типа и определение количества элементов опалубки для устройства различных конструкций из монолитного бетона и железобетона. | 2 | ОПК-6.1, ОПК-6.7, ОПК-6.8, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5, ОПК-9.2, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-1.2 |
| 3. | 3 | Расчет объемов работ и калькуляции затрат труда на выполнение различных строительных процессов. Выбор грузозахватных приспособлений и такелажной оснастки для выполнения различных строительных процессов. Расчет технических характеристик грузоподъемных машин, проектирование технологических схем производства работ. | 2 | ОПК-6.1, ОПК-6.7, ОПК-6.8, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5, ОПК-9.2, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-1.2 |
| 4. | 4 | Определение организационно-технологических параметров (размеров захваток, количество средств и подмащивания и комплектов опалубки, приспособлений для временного закрепления конструкций и т.п.) для выполнения различных строительных процессов. Расчет количества и продолжительности работы автотранспортных средств для доставки строительных конструкций и грузов. | 2 | ОПК-6.1, ОПК-6.7, ОПК-6.8, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5, ОПК-9.2, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-1.2 |
| 5. | 5 | Расчет количественного и профессионально-квалификационного состава комплексной бригады для выполнения различных строительных процессов. Расчет и построение графиков производства работ для выполнения различных строительных процессов. | 2 | ОПК-6.1, ОПК-6.7, ОПК-6.8, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5, ОПК-9.2, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-1.2 |
| Всего |  |  | 10 |  |

5.7. Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала. | 20 | ОПК-6.1, ОПК-6.7, ОПК-6.8, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5, ОПК-9.2, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-1.2 | Контрольная работа, зачет. |
| 2. | 2 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала. | 15,85 | ОПК-6.1, ОПК-6.7, ОПК-6.8, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5, ОПК-9.2, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-1.2 | Контрольная работа, зачет. |
| 3. | 3 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала. | 20 | ОПК-6.1, ОПК-6.7, ОПК-6.8, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5, ОПК-9.2, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-1.2 | Контрольная работа, зачет. |
| 4. | 4 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала. | 20 | ОПК-6.1, ОПК-6.7, ОПК-6.8, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5, ОПК-9.2, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-1.2 | Контрольная работа, зачет. |
| 5. | 5 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала. | 20 | ОПК-6.1, ОПК-6.7, ОПК-6.8, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5, ОПК-9.2, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-1.2 | Контрольная работа, зачет. |
| Всего: |  |  | 95,85 |  |  |

5.8. Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения.

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала. | 24 | ОПК-6.1, ОПК-6.7, ОПК-6.8, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5, ОПК-9.2, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-1.2 | Контрольная работа, зачет. |
| 2. | 2 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала. | 25 | ОПК-6.1, ОПК-6.7, ОПК-6.8, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5, ОПК-9.2, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-1.2 | Контрольная работа, зачет. |
| 3. | 3 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала. | 25 | ОПК-6.1, ОПК-6.7, ОПК-6.8, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5, ОПК-9.2, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-1.2 | Контрольная работа, зачет. |
| 4. | 4 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала. | 25 | ОПК-6.1, ОПК-6.7, ОПК-6.8, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5, ОПК-9.2, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-1.2 | Контрольная работа, зачет. |
| 5. | 5 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала. | 25 | ОПК-6.1, ОПК-6.7, ОПК-6.8, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-8.4, ОПК-8.5, ОПК-9.2, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-1.2 | Контрольная работа, зачет. |
|  |  | ВСЕГО | 124 |  |  |

6. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

| Формы Методы | Практические занятия, (час) |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д/о | з/о | д/о | з/о |
| Тестирование | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Исследовательский метод | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Решение ситуационных задач | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Итого интерактивных занятий: | 6 | 6 | 6 | 6 |

7. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Студентам необходимо ознакомиться с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД), с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимся в библиотеке института, с графиком консультаций преподавателей кафедры.

7.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к зачету, а также к практическим занятиям.

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания преподавателя.

Студентам необходимо:

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, представленный лектором. Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам или к преподавателю.

7.2. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий (контрольная работа)

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей программе;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и сдавать их в установленные сроки;

- при подготовке к зачету параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины.

Требования к оформлению контрольной работы: шрифт - Times New Roman, размер шрифта -12, межстрочный интервал -1,5, размер полей- 2,5 см, отступ в начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине; листы контрольной работы скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема контрольной работы, ФИО студента.

7.3. Методические рекомендации по работе с литературой

Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и дома.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

К учебно-методическим материалам, обеспечивающим освоение учебных дисциплин отнесены:

- рабочая программа,

- ФОС,

-  СРС.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса. Она включает в себя:

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу (смотрите далее);

– работу с электронными учебными ресурсами;

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

– подготовку к экзамену

Основная учебная литература

- Теличенко, В. И.  Технология строительных процессов [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Промышленное и гражданское строительство" направления "Строительство" : в 2 ч. / В. И. Теличенко, О. М. Терентьев, А. А. Лапидус. - 3-е изд., стер. - Москва : Высш. шк., 2006. -   Ч. 2. - 392 с.

- Теличенко, В. И. Технология строительных процессов [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Промышленное и гражданское строительство" направления "Строительство" : в 2 ч. / В. И. Теличенко, О. М. Терентьев, А. А. Лапидус. - 3-е изд., стер. - Москва : Высш. шк., 2006. - Ч. 1. - 392 с.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Белецкий, Б. Ф. Технология и механизация строительного производства [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Строительство» / Б. Ф. Белецкий ; Издательство "Лань" (ЭБС). - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 752 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/9461#book_name.

- Верстов, В. В. Технология и комплексная механизация шпунтовых и свайных работ [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов строительных вузов / В. В. Верстов, А. Н. Гайдо, Я. В. Иванов ; Издательство "Лань" (ЭБС). - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 288 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3736/.

- Технология строительных процессов [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по направлению "Строительство", спец. "Промышленное и гражданское строительство" / А. А. Афанасьев [и др.] ; под ред. Н. Н. Данилова и О. М. Терентьева. – Москва : Высш. шк., 2013. – 464 с.

9. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 9.1 Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 12 | 12 | 13 | 37 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача зачета(максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 9.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

10. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

11. Промежуточный и текущий контроль

11.1 Тематика контрольных работ

Вариант 1

1. Объединение общестроительных работ по циклам. Организация труда рабочих, формирование рабочих в звенья и бригады.

2. Изложите методы разработки грунта одноковшовыми экскаваторами с различным сменным оборудованием. Начертите схемы работы этих машин.

3. Опишите правила разрезки кирпичной кладки.

4. Укажите назначение, виды и содержание строительных генеральных планов. Какие вопросы подлежат разрешению при их проектировании?

Задача. Подсчитать трудоёмкость и определить продолжительность работ при монтаже следующих конструкций в кирпичном здании: гипсобетонных перегородок площадью до 15м 2 - 17 штук, лестничных маршей и площадок массой до 1т – 8 штук, плит перекрытия площадью до 10м2 – 23 штуки. Работу выполняет звено монтажников из 4х человек в 2 смены. Процент выполнения норм - 110%.

Вариант 2

1. Дайте определения понятий: "'фронт работ", "захватка", "делянка", "ярус", "рабочее место". Раскройте содержание этих понятий.

2. Опишите методику расчета и проектирования временных зданий.

3. Опишите конструктивно-производственные мероприятия, обеспечивающие устойчивость каменной кладки в период весеннего оттаивания.

4. Опишите определение технических параметров крана для возведения подземной части гражданского здания.

Задача. Определить технические параметры и выбрать стреловой кран для возведения надземной части 2х этажного кирпичного дома с продольными несущими стенами, если: размеры здания между осями 32,6*10,8м, самый тяжёлый и удалённый элемент - пакет с кирпичом, размерами 1,8*1*1,4м. Отметка поверхности земли - 0,45м, отметка установки подмостей +3м.

Вариант 3

1. Опишите последовательность разработки календарных планов.

2. Укажите состав проекта производства работ, его состав, назначение, утверждение.

3. Каково влияние качества кирпичной кладки на ее прочность и теплоизоляционные свойства? Как осуществляется контроль качества кладки? Приведите требования техники безопасности при производстве каменных работ.

4. Начертите и опишите конструкцию разборно-переставной опалубки фундамента, колонны, стены. Укажите сроки и последовательность распалубливания конструкций.

Задача. Подсчитать объём работ и трудоёмкость при кладке: наружных стен средней сложности под расшивку толщиной в 2,5 кирпича с вертикальными непрерывающимися швами жилого 3х этажного дома, если периметр здания 72м, высота 9м, оконных проёмов размером 1,5*1,5м - 13 штук, 1,5*1,2м - 8 штук, дверных проёмов размером 2,1*1,2м - 5 штук; внутренних стен средней сложности под штукатурку толщиной в 1,5 кирпича, если их периметр - 55м, дверных проёмов размером 2,1*1м - 12штук. Высота этажа 2,8м.

Вариант 4

1. Проектирование и размещение на стройгенпланах временных зданий.

2. Укажите основные параметры потока. Как организуют ритмичные и неритмичные потоки?

3. Какова технология подготовки поверхностей и их окраски масляными красочными составами.

4. Опишите определение технических параметров башенного крана.

Задача. Подсчитать объём работ по разработке котлована экскаватором с размерами по дну: 124*56м, если глубина заложения фундамента -2,3м; отметка поверхности земли -0,35м; толщина растительного слоя 0,2м; грунтсупесь.

Вариант 5

1. Опишите технологию настилки дощатых полов.

2. Проектирование и расчет временной потребности в электроэнергии.

3. Опишите технологию и организацию работ при кладке стен зданий. Как увязываются эти работы с монтажом сборных элементов.

4. Опишите последовательность разработки календарных планов.

Задача. Произведите расчет площадей следующих помещений: гардеробной, душевой, туалета, помещения для приема пищи, если по графику движения рабочей силы максимальное число работающих в смену 96 человек, в сутки — 120 человек.

Вариант 6

1. Опишите способы хранения строительных материалов и конструкций.

2. Укажите состав проекта организации строительства, его назначение и утверждение частей.

3. Как устраиваются полы из штучного и наборного мозаичного паркета? Опишите технологию их производства.

4. Как осуществляется ковровое покрытие полов? Инструмент, механизмы, приспособления и машины, применяемые для устройства различных видов полов.

Задача. Определить технические параметры и выбрать стреловой кран для монтажа фундаментных плит под внутренние стены здания, если: размер между осями - 6м, расстояние от наружной грани блока до оси - 0,8м, грунт – суглинок, глубина заложения фундамента -3,87м; отметка поверхности земли -1,1м; толщина растительного слоя 0,2м.

Вариант 7

1. Опишите технологию штукатурных работ.

2. Укажите состав и назначение календарных планов строительства зданий. Каковы их исходные данные.

3. Изложите технологию устройства кровель из рулонных материалов.

4. Опишите способы укладки и уплотнения бетонной смеси для различных конструкций (фундаментов, стен, перекрытий)

Задача. Подсчитать площадь временных зданий: гардеробной с умывальником, помещения для сушки одежды, душевой, туалета, если максимальное количество работающих в сутки — 30 человек, а в смену — 20 человек

Вариант 8

1. Опишите расчет и проектирование на стройгенплане временного водоснабжения.

2. Укажите, как учитывают требования техники безопасности при составлении календарных планов. Опишите построение графика движения рабочих.

3. Опишите определение технических параметров стрелового крана при возведении надземной части здания.

4. Опишите технологию устройства полов из штучных материалов.

Задача. Определить технические параметры и выбрать башенный кран для монтажа 5-ти этажного жилого дома, если: наиболее удалённый и тяжёлый элемент: балконная плита массой 2,45т, толщиной 0,16м; шириной 0,9м. Отметка поверхности земли -1,1м, отметка монтажного горизонта - +14м, ширина здания - 12,6м.

Вариант 9

1. Опишите организацию работ звеньями "двойка", "тройка", "четверка", "пятерка", "шестерка" при производстве каменных работ.

2. Начертите и поясните текстом схемы производства земляных работ одноковшовыми экскаваторами с различным сменным оборудованием.

3. Опишите технологию устройства кровель из асбестоцементных материалов.

4. Опишите построение графика поступления на объект основных строительных материалов (приведите пример).

Задача. Подсчитать мощность трансформаторной подстанции, если на объекте работает кран МКГ-25 БР мощностью 79,3 кВт. Выполняются монтажные работы — 125м2 ; каменные — 64 м2 . Площади помещений: конторы прораба— 25 м2 ; гардероба — 22 м2 , туалета —1,2м2 .

Вариант 10

1. Опишите методы монтажа строительных конструкций.

2. Виды земляных сооружений. Состав и назначение периода подготовки при производстве земляных работ.

3. Опишите организацию рабочего места каменщика и способы транспортирования каменных материалов и растворов на объекты и рабочие места.

4. Что означает последовательное и совмещенное выполнение строительных процессов? Как классифицируются строительные потоки.

Задача. Определить технические параметры и выбрать башенный кран для монтажа 5-ти этажного крупнопанельного жилого дома, если: наиболее удалённый и тяжёлый элемент: наружная панель массой 2,7т. Размеры здания между осями 34,5*12м, высота этажа 2,8м, Отметка поверхности земли: - 0,45м.

11.2. Текущий контроль

Примеры тестов для контроля знаний.

Тесты для контроля знаний.

В состав какого документа входит календарный план производства работ?

- ППР

- технологическая карта

- СН

- ПОС

Как называется участок по высоте здания, в пределах которого возводится его часть?

- ярус

- делянка

- захватка

- этаж

В каком из перечисленных документов можно найти норму времени?

- ЕНиР

- СН

- ППР

- технологическая карта

Какой из перечисленных процессов является первоначальным при производстве бетонных и железобетонных работах?

- установка опалубки

- подача бетонной смеси к месту укладки

- уплотнение бетонной смеси

- уход за бетонной смесью

Какой из перечисленных разделов не входит в состав технологической карты?

- строй генплан

- график производства работ

- техника безопасности

- калькуляция затрат труда

Какие технические параметры крана не определяют при его подборе?

- грузовой момент гуська

- грузоподъемность

- высота подъема крюка

- вылет стрелы

Основной документ, регламентирующий все виды строительства?

- СНиП

- ТУ

- ЕНиР

- ГОСТ

Строительная продукция в виде полностью завершенных строительством и готовых к эксплуатации зданий и сооружений называется:

а) конечной;

б) промежуточной;

в) государственной;

г) общественной.

Строительная продукция в виде производственных услуг специализированных и субподрядных организаций (монтаж оборудования, технологическая комплектация, капитальный ремонт и др.) называется:

а) конечной;

б) промежуточной;

в) государственной;

г) общественной.

Рабочий процесс из технологически связанных между собой рабочих операций (например, монтаж блоков, укладка плит перекрытий), осуществляемых одним или группой рабочих (звеном, бригадой) одной специальности, называется:

а) простым;

б) сложным;

в) комбинированным;

г) комплексным.

Работы, связанные с возведением собственно строительных конструкций (устройство фундаментов и стен, монтаж перекрытий и покрытий и т.д.), бывают:

а) общестроительные;

б) специальные;

в) вспомогательные;

г) транспортные.

Работы по монтажу систем водо-, газо-, паро-, электроснабжения, монтаж технологического оборудования и др. относятся к:

а) общестроительным;

б) вспомогательным;

в) специальным;

г) транспортным.

Основными государственными нормативными документами, регламентирующими строительство и обязательными к исполнению, являются:

а) стандарты;

б) приказы руководителя строительной организации;

в) технические регламенты, строительные нормы, строительные нормы и правила;

г) руководящие документы министерств и ведомств.

Бригады, скомплектованные из рабочих одной и той же или смежных специальностей для выполнения простых рабочих процессов, бывают:

а) специализированные;

б) комплексные;

в) монтажные;

г) простые.

Выделяемые фронт работ для бригады рабочих или делянка для звена рабочих должны обеспечить бригаду или звено работой в течение:

а) одного часа;

б) смены;

в) недели;

г) месяца.

Количество доброкачественной строительной продукции (смонтированных колонн, м3 каменной кладки, м2 облицовки и т. д.), выработанной за единицу времени (за 1 час, 1 смену и т.д.) определяется:

а) производительностью труда;

б) нормой выработки;

в) нормой времени;

г) трудовым показателем.

Рабочее время, в течение которого рабочий должен производить единицу строительной продукции (оштукатуривать 1 м2 поверхности и т.д.), называется:

а) производительностью труда;

б) нормой выработки;

в) нормой времени;

г) трудовым показателем.

Состав и содержание проектных решений в проекте организации строительства и проекте производства работ определяются в зависимости от:

а) производителей строительных материалов;

б) вида и сложности объекта строительства;

в) стоимости объекта строительства;

г) решений авторского надзора.

Проект организации строительства разрабатывается:

а) органами строительного надзора;

б) генеральными подрядными строительно-монтажными организациями с привлечением других организаций;

в) генеральной проектной организацией с привлечением специализированных организаций; *

г) органами экспертизы строительных проектов.

Проект производства работ разрабатывается:

а) органами строительного надзора;

б) генеральными подрядными строительно-монтажными организациями с привлечением других организаций,

в) генеральной проектной организацией с привлечением специализированных организаций;

г) органами экспертизы строительных проектов.

Проектная документация по организации строительства и технологии производства работ, выполняемая генеральной проектной организацией с привлечением специализированных организаций, является:

а) проектом производства работ;

б) картой трудовых процессов;

в) нарядом-заданием для бригад рабочих;

г) проектом организации строительства.

Оптимальную продолжительность строительства в целом, его очередей, пусковых комплексов, отдельных объектов в увязке с нормами продолжительности строительства устанавливают:

а) в проекте производства работ;

б) в картах трудовых процессов;

в) в нарядах-заданиях для бригад рабочих;

г) в проекте организации строительства.

В основу проекта производства работ закладываются решения, принятые:

а) в градостроительном проекте;

б) в архитектурном проекте;

в) в строительном проекте;

г) в проекте организации строительства.

Важнейшими частями проекта производства работ являются:

а) календарные и строительные генеральные планы;

б) разрешение на строительство объекта;

в) задание на проектирование объекта;

г) сводная ведомость объемов работ.

Сроки выполнения и технологическая последовательность отдельных строительных процессов регламентируются:

а) товаротранспортной накладной;

б) архитектурным проектом;

в) проектом организации строительства;

г) технологическими картами.

Основной документ в строительстве, регламентирующий условия, необходимые для обеспечения высокопроизводительного труда рабочих:

а) архитектурный проект;

б) карты трудовых процессов;

в) проект организации строительства;

г) проект производства работ.

Сборные железобетонные, металлические, деревянные конструкции, лес, металл, трубы, технологическое оборудование с единичной массой груза свыше 50 кг относятся к следующей группе грузов:

а) штучные;

б) мелкоштучные;

в) кусковые, сыпучие и пылевидные;

г) вязкие и жидкие.

Грузы с единичной массой менее 50 кг относятся к следующей группе грузов:

а) штучные;

б) мелкоштучные;

в) кусковые, сыпучие и пылевидные;

г) вязкие и жидкие.

11.3. Промежуточный контроль

Вопросы к зачету.

- Строительные процессы и работы, их классификация.

- Техническое и тарифное нормирование в строительстве.

- Нормативная и проектно-технологическая документация в строительстве.

- Строительные грузы и виды транспорта.

- Погрузка, разгрузка и складирование строительных грузов.

- Железнодорожный транспорт и рельсовые дороги в строительстве.

- Автомобильный транспорт и автодороги в строительстве.

- Классификация грунтов и строительные свойства грунтов.

- Инженерная подготовка  площадки к строительству.

- Водоотлив и понижение уровня грунтовых вод.

- Искусственное закрепление грунта.

- Крепление стенок котлованов и траншей.

- Классификация земляных сооружений.

- Определение черных, красных и рабочих отметок при вертикальной планировке.

- Построение линии нулевых работ.

- Подсчет объемов земляных работ методом трехгранных призм при заданных рабочих отметках.

- Подсчет объемов  земляных работ методом трехгранных призм  с соблюдением нулевого баланса.

- Подсчет объемов земляных работ методом поперечников.

- Подсчет объемов грунта в траншеях и котлованах.

- Технологические процессы разработки грунтов экскаватором  «прямая лопата».

- Технологические процессы разработки грунтов экскаваторами «драглайн» и «обратная лопата».

- Технологические процессы переработки грунта многоковшовыми экскаваторами.

- Технологические процессы разработки грунтов скреперами.

- Технологические процессы разработки грунтов бульдозерами.

- Технологические процессы уплотнения грунтов. Вытрамбовывание грунта.

- Гидромеханическая  разработка грунтов.

- Предохранение  грунтов от промерзания.

- Резание и рыхление мерзлого грунта.

- Способы оттаивания мерзлого грунта.

- Разработка грунта бестраншейным способом, взрывом, бурением.

- Назначение, типы и классификация свай.

- Технологические процессы погружения готовых свай.

- Технологические  процессы устройства набивных свай.

- Требования к опалубочным формам, типы, нагрузки, эффективность.

- Разборно-преставные опалубки и опалубки-облицовки.

- Скользящие и подъемно-преставные опалубки.

- Катучие и  объемно-переставные  опалубки.

- Пневматические опалубки.

- Технологические процессы производства арматурных работ без преднапряжения.

- Технологические процессы производства арматурных работ с предварительным напряжением.

- Общие сведения о бетоне и его компонентах.

- Требования к приготовлению и транспортированию бетонной смеси.

- Технология укладки бетонной смеси в различные конструкции.

- Уплотнение бетона, уход за ним, контроль качества.

- Технология бетонирования методом торкретирования. Вакуумирование бетонных смесей.

- Подводные способы бетонирования.

- Зимнее бетонирование методом «термоса».

- Выдерживание бетона в зимних условиях методами парогрева, электропрогрева, в тепляках, «холодный бетон».

- Материалы для каменной кладки.

- Правила разрезки каменной кладки.

- Виды кладок.

- Леса и подмости для каменной кладки. Организация труда каменщика.

- Методы монтажа строительных конструкций.

- Технологичность и надежность монтажа строительных конструкций.

- Общая характеристика грузоподъемных механизмов.

- Общая характеристика такелажного оборудования и приспособлений для монтажа конструкций.

- Транспортирование и складирование строительных конструкций.

- Характеристика подготовительных технологических процессов монтажа конструкций.

- Характеристика основных технологических процессов монтажа конструкций.

- Методика выбора стреловых монтажных кранов.

- Методика выбора башенных монтажных кранов.

- Технологические процессы монтажа  фундаментов, колонн и подкрановых балок ОПЗ.

- Технологические процессы монтажа   элементов покрытия и стеновых ограждений ОПЗ.

- Технологические процессы монтажа  железобетонных конструкций МПЗ

- Технологические особенности монтажа металлических и деревянных конструкций.

- Технологическое и геодезическое обеспечение точности монтажа строительных конструкций.

- Технологические процессы устройства монтажных соединений элементов железобетонных  и металлических конструкций.

- Технология устройства кровель из рулонных материалов.

- Технология устройства мастичных защитных покрытий.

- Технология устройства кровель из штучных материалов.

- Технологические процессы  гидроизоляции конструкций.

- Технологические процессы  теплоизоляции конструкций.

- Технология устройства светопрозрачных ограждений.

- Технологические процессы  обычной штукатурки.

- Технология устройства декоративной и специальных штукатурок.

- Технологические процессы  облицовки поверхностей.

- Виды технологий устройства полов.

- Технология устройства подвесных потолков.

- Технологические процессы окраски поверхностей строительных конструкций.

12. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

Реестр современных и профессиональных баз данных

| № | Наименование баз данных | Ссылка на источник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Справочная правовая система Консультант + | Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 |
| 2 | Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки | http://diss.rsl.ru/ |
| 3 | Бюро наилучших доступных технологий | http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 |
| 4 | Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения российской академии наук | http://www.prometeus.nsc.ru http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ |
| 5 | Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала «Российское образование» | http://window.edu.ru/ |
| 6 | Образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» | http://ict.edu.ru/ |
| 7 | Геопортал Республики Коми | http://gis.rkomi.ru/ |
| 8 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru |
| 9 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gpntb.ru/ |
| 10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) | http://www1.fips.ru/ |
| 11 | Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) | http://www.rupto.ru/ |

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

    - Электронный каталог библиотеки СЛИ;

    - ЭБС "Университетская библиотека online";

    - ЭБС "Издательство "ЛАНЬ";

    - Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

    - Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Техническая эксплуатация машин и оборудования отрасли» используются следующие программные средства:

Базовое программное обеспечение

Операционная система Debian
Стандартная общественная лицензия GNU
(https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html)

Операционная система FreeBSD
Стандартная общественная лицензия GNU
(https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html)

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств)
Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020

Офисный пакет LibreOffice 
Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)

Антивирус Касперского
Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019

Архиватор 7-zip
Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)

Файловый менеджер Far
Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru)

Интернет-браузер Mozilla Firefox
Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)

Интернет-браузер Google Chrome
Модифицированная лицензия BSD https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам

Справочная правовая система Консультант +

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО 
«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно

Электронные библиотечные системы

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно

Программы компьютерного тестирования

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования»

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасположение |
| --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: | согласно учебному расписанию |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, Кабинет «Компьютерный класс», ул. Ленина, д. 39, каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |

15. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Теличенко, В. И.  Технология строительных процессов [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Промышленное и гражданское строительство" направления "Строительство" : в 2 ч. / В. И. Теличенко, О. М. Терентьев, А. А. Лапидус. - 3-е изд., стер. - Москва : Высш. шк., 2006. -   Ч. 2. - 392 с.

- Теличенко, В. И. Технология строительных процессов [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Промышленное и гражданское строительство" направления "Строительство" : в 2 ч. / В. И. Теличенко, О. М. Терентьев, А. А. Лапидус. - 3-е изд., стер. - Москва : Высш. шк., 2006. - Ч. 1. - 392 с.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Белецкий, Б. Ф. Технология и механизация строительного производства [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Строительство» / Б. Ф. Белецкий ; Издательство "Лань" (ЭБС). - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 752 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/9461#book_name.

- Верстов, В. В. Технология и комплексная механизация шпунтовых и свайных работ [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов строительных вузов / В. В. Верстов, А. Н. Гайдо, Я. В. Иванов ; Издательство "Лань" (ЭБС). - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 288 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3736/.

- Соколов, Г. К. Технология строительного производства [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению 270100 "Строительство" / Г. К. Соколов. - Москва : Академия, 2006. - 544 с.

- Технология строительных процессов [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по направлению "Строительство", спец. "Промышленное и гражданское строительство" / А. А. Афанасьев [и др.] ; под ред. Н. Н. Данилова и О. М. Терентьева. – Москва : Высш. шк., 2013. – 464 с.

Периодические издания

- Вестник гражданских инженеров [Текст] : научно-технический журнал / ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет". – Санкт-Петербург : СПбГАСУ. – Выходит раз в два месяца.

- Строительство [Текст] : научно-теоретический журнал. Известия высших учебных заведений / учредители Министерство образования и науки Российской Федерации, Международная ассоциация строительных вузов. – Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин). – Издается с марта 1958 г. – Выходит ежемесячно

- Строительство и реконструкция [Электронный ресурс] : научно-технический журнал. – Орел : Госуниверситет - УНПК. – Выходит раз в два месяца. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=321701.

Справочно-библиографическая литература

- Аханов, В. С. Справочник строителя [Текст] / В. С. Аханов, Г. А. Ткаченко. – Изд. 11-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 495 с.

- Бадьин, Г. М. Справочник строителя [Текст] / Г. М. Бадьин, В. В. Стебаков. – Москва : АСВ, 2003. – 340 с.

- Бадьин, Г. М. Справочник строителя-технолога [Текст] : справочное издание / Г. М. Бадьин, В. А. Заренков. – Санкт-Петербург : ЛенСпецСМУ, 2005. – 320 с.

- Справочник современного технолога строительного производства [Текст] / под ред. Л. Р. Маиляна. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 432 с. – (Строительство и дизайн).

Электронные информационные ресурсы

- Внутренние санитарно-технические системы зданий [Электронный ресурс] : СП 73.13330.2016. – Введ. 2017-04-01 // СПС «КонсультантПлюс».

- Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях [Электронный ресурс] : ГОСТ 30494-2011. – Взамен ГОСТ 30494-96 ; введ. 2013-01-01 // СПС «КонсультантПлюс».

- Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации [Электронный ресурс] : СНиП 3.05.04-85*. – Введ. 1986-07-01 // СПС «КонсультантПлюс».

- Отопление, вентиляция и кондиционирование  воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 [Электронный ресурс] : СП 60.13330.2012. – Введ. 2013-01-01 // СПС «КонсультантПлюс».

- Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования [Электронный ресурс] : ГОСТ 21.602-2016. – Введ. 2017-07-01 // СПС «КонсультантПлюс».

- Проектирование тепловой защиты зданий [Электронный ресурс] : СП 23-101-2004. – Введ. 2004-06-01 // СПС «КонсультантПлюс».

- Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* [Электронный ресурс] : СП 131.13330.2012. – Введ. 2013-01-01// СПС «КонсультантПлюс».

- Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 [Электронный ресурс] : СП 50.13330.2012. – Введ. 2013-07-01 // СПС «КонсультантПлюс».

- Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003 [Электронный ресурс] : СП 61.13330.2012. – Введ. 2013-01-01 // СПС «КонсультантПлюс».

- Тепловые сети [Электронный ресурс] : СНиП 3.05.03-85. – Взамен СНиП III-30-74 ; введ. 1986-07-01 // СПС «КонсультантПлюс».

- Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 [Электронный ресурс] : СП 124.13330.2012. – Введ. 2013-01-01 // СПС «КонсультантПлюс».

- Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений [Электронный ресурс] : СанПиН 2.2.4.548-96. 2.2.4 : утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 01.10.1996 № 21 // СПС «КонсультантПлюс».